| 2. Nyílt Pályázati Felhívás - Normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-128 |
| Projekt cím | ETS Öko transz rendszer - környezetbarát határokon átnyúló közlekedés Socodor és Kétegyháza térségében |
| Prioritás tengely | 2 – Fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és az akadályozó tényezők megszüntetése |
| Beruházási prioritás | 7/c – Környezetbarát (beleértve az alacsony zajszintű) és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek fejlesztése, beleértve a belvízi utakat és a tengeri szállítást, a kikötőket, a multimodális összeköttetéseket és a repülőtéri infrastruktúrát a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében. |
| Megvalósítási időszak | 42 hónap (2018. november 1. – 2022. április 30.) |
| Célkitűzés | A projekt célja volt, hogy növelje azon személyek számát, akik környezetbarát közlekedési eszközöket használnak a román-magyar határátlépés alkalmával, azaz kerékpárokat, a tömegközlekedési eszközök és a személygépkocsik alternatívájaként, ezáltal biztosítva az utasok autonómiáját, a költségek csökkentését és a szállítással összefüggő károsanyag-kibocsátást Socodor-Kétegyháza térségében. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Socodor Község (Románia) |
|  | Projekt kedvezményezett: PP2: Kétegyháza Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 1.481.134,00 euró, amelyből 1.258.963,90 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1.455.241,37 euró A költségvetés felhasználási aránya: 98,25 % |
| Összefoglaló | Az ROHU-128 projekt célja az volt, hogy 11,02 km kerékpárút építésével csökkentse a szállítóeszközök használatával keletkező károsanyag kibocsátásokat a határmenti területen, Socodor és Kétegyháza között. A projekt keretén belül megvalósított főbb tevékenységek az alábbiak voltak: - 11,02 km kerékpárút építése Socodoron (8,94 km) és Kétegyházán (2,08 km); - 6 buszmegálló felújítása Socodoron, a projekt keretében létrehozott új zöld közlekedési rendszer részeként; - kombinált kerékpárút/ tömegközlekedési rendszer kialakítása Socodor és Kétegyháza között; - 60 kerékpár beszerzése az új zöld közlekedési rendszer részeként, és 2 kerékpár karbantartó állomás kialakítása; - 2 kerékpár-verseny szervezése Socodoron és Kétegyházán, a projekt keretében felállított kerékpár közlekedési rendszer népszerűsítése érdekében; - közös szabályozási keret létrehozása az alternatív, határokon átnyúló zöld közlekedési rendszer számára, hogy támogassa a kerékpárok közlekedési eszközként való használatának növekedését. A projekt 2022. április 30-án sikeresen befejeződött. Minden, projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%). |
| Főbb eredmények | A főbb projekteredmények az alábbiak voltak: - Elkészült a kerékpárút teljes hosszára vonatkozó részletes műszaki tervdokumentáció; - Megépült 11,02 km kerékpárút Socodor és Kétegyháza településeken; - Az új zöld közlekedési rendszer részeként 6 buszmegálló került felújításra Socodor-on; - Az új zöld közlekedési rendszer részeként 60 kerékpár került beszerzésre; - Egy kerékpárút/tömegközlekedési vegyes rendszer került kialakításra Socodor és Kétegyháza települések között; - 3 kerékpár karbantartó állomás létrehozása (1 Socodor-on, 2 Kétegyházán); - 2 kerékpár-verseny szervezése Socodoron és Kétegyházán, a projekt keretében felállított kerékpár közlekedési rendszer népszerűsítése érdekében; - Közös szabályozási keret létrehozása az alternatív, határokon átnyúló zöld közlekedési rendszer számára, hogy támogassa a kerékpárok közlekedési eszközként való használatának növekedését a környezetszennyezőbb személyautóval szemben. - 2 kerékpárjavító készlet beszerzése: egy Socodor, egy Kétegyháza települése számára. Átfogó eredmények - A projekt célja az ártalmas anyagok szintjének csökkentése volt. - A Socodor-Kétegyháza határtérségben zajló közlekedés által előidézett károsanyag kibocsátás csökkentése egy, a 2 település közötti 11,2 km hosszú kerékpárút megépítésével, amelyet tömegközlekedés és a projekt keretében létrehozott közös kerékpárbérlő szolgáltatás is összeköt. - A projekten belüli határmenti közlekedés iránti új megközelítés, amely a kerékpáros közlekedés vegyes rendszerét is tartalmazza, a személyautókat használó lakosság számát is csökkenteni fogja. Indikátorok 7/c 2 újonnan épített kerékpárutak teljes hossza Tervezett eredmény: Mennyiség: 11,2 km. Elért eredmény: Mennyiség: 11,2 km. Az indikátor teljesülése 100,00%-os. Kisfilm elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=YqyeWvfFTzE |