| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-128 |
| Titlu proiect | ETS Sistem eco trans - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor -Kétegyháza |
| Axă prioritară | 2 - Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în materie de accesibilitate) |
| Prioritate de investiție | 7/c, Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile. |
| Perioadă de implementare | 42 luni (1 Noiembrie 2018 – 30 Aprilie 2022) |
| Obiectiv | Obiectivul proiectului a fost creșterea numărului de persoane care utilizează mijloace de transport nepoluante la trecerea frontierei româno-ungare, respectiv biciclete, ca alternativă la transportul public și la autoturismele personale, asigurând astfel autonomia pasagerilor, reducerea costurilor și reducerea emisiilor generate de transport în zona Socodor-Kétegyháza. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Comuna Socodor (România) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Administrația Kétegyháza (Ungaria) |
| Buget total | EUR 1.481.134,00, din care, FEDR EUR 1.258.963,90 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 1.455.241,37 Euro Execuția bugetară: 98.25% |
| Sumar | Proiectul ROHU-128 și-a propune să reducă nivelul noxelor generate de mijloacele de transport din zona transfrontalieră Socodor - Ketegyhaza prin construirea a 11.02 km de piste pentru biciclete. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - construirea a 11,02 km de piste pentru biciclete în Socodor (RO) și - Ketegyhaza (HU); - renovarea a 6 stații de autobuz din Socodor, ca parte a noului sistem de transport verde instituit de proiect; - crearea unei sistem combinat de piste pentru biciclete/ transport public între Socodor și Ketegyhaza; - achiziționarea a 60 de biciclete ca parte a noului sistem de transport ecologic și înființarea a 2 ateliere de întreținere a bicicletelor; - organizarea a 2 competiții de ciclism, în Socodor și în Ketegyhaza, pentru a asigura promovarea sistemului de transport înființat în cadrul proiectului; - stabilirea unui cadru comun de reglementare pentru sistemul - alternativ transfrontalier de transport ecologic, pentru a sprijini creșterea utilizării bicicletelor în detrimentul autoturismelor, mai poluante. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 30.04.2022. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%) |
| Rezultate principale | Livrabile - Au fost elaborate planuri tehnice detaliate pentru întreaga lungime a pistei pentru biciclete; - Construirea a 11,02 km de piste pentru biciclete în Socodor și Ketegyhaza; - Renovarea a 6 stații de autobuz în Socodor, ca parte a noului sistem de transport ecologic; - Achiziționarea a 60 de biciclete ca parte a noului sistem de transport ecologic; - Crearea unui sistem combinat de piste pentru biciclete/transport public între Socodor și Ketegyhaza; - Crearea a 3 ateliere de întreținere pentru biciclete (unul pentru Socodor și 2 pentru Ketegyhaza); - Organizarea a două competiții de ciclism, una în Socodor și una în Ketegyhaza, pentru a asigura promovarea sistemului de transport cu bicicleta creat în cadrul proiectului; - Stabilirea unui cadru comun de reglementare pentru sistemul alternativ de transport ecologic transfrontalier, pentru a sprijini creșterea utilizării bicicletelor ca mijloc de transport în detrimentul autoturismelor mai poluante. - Achiziționarea a două echipamente de întreținere a pistelor pentru biciclete: unul pentru Socodor și unul pentru Ketegyhaza. Rezultate - Proiectul a vizat reducerea nivelului de substanțe nocive generate de mijloacele de transport din zona transfronteriză Socodor - Ketegyhaza prin amenajarea a 11,2 km de piste pentru biciclete în cele două localități, conectate prin transportul public și prin serviciul comun de închiriere de biciclete creat în cadrul proiectului. - Abordarea transportului transfrontalier în cadrul proiectului, prin combinarea transportului cu bicicleta, a contribuit la reducerea ponderii celor care utilizează mașini personale. Indicatori 7/c 2 Lungimea totală a pistelor pentru biciclete nou construite Obiectiv planificat: Număr: 11,2 km Obiectiv atins: Număr: 11,2 km Indicatorul a fost atins în proporție de 100,00%. Film https://www.youtube.com/watch?v=YqyeWvfFTzE |