| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-208 |
| Titlu proiect | AQUALITY Îmbunătățirea gestionării calității râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisa) |
| Axă prioritară | 1 – Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) |
| Prioritate de investiție | 6/b – Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. |
| Perioadă de implementare | 73 luni (11 Decembrie 2018 – 31 Decembrie 2024) Proiectul a fost clasificat ca nefinalizat conform deciziei MC nr. 271/05.12.2023, ceea ce înseamnă că, din diverse motive, nu a fost finalizat fizic până la 31.12.2023, prin urmare beneficiarii și-au asumat responsabilitatea de a realiza integral indicatorii și obiectivele din resurse proprii până la termenul prelungit de implementare a proiectului. |
| Obiectiv | Obiectivul general al proiectului "Îmbunătățirea managementului calității râurilor transfrontaliere Cris (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisa)" a fost legat de obiectivul programului "Îmbunătățirea managementului calității râurilor transfrontaliere, a bazinelor și corpurilor de apă subterană" prin investiții în sectorul apei pentru a îndeplini cerințele de mediu ale Uniunii și pentru a răspunde nevoilor pentru investiții care depășesc aceste cerințe. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Compania de Apă Arad (România) |
|  | Parteneri de Proiect: PP2: Compania de Apă Szeged (Ungaria) PP3: Administrația locală din Algyő (Ungaria) |
| Buget total | 4.060.327,24 Euro, din care FEDR, 2.549.744,47 Euro |
| Sumar | Proiectul ROHU-208 și-a propus să îmbunătățească activitățile de cercetare și să dezvolte instalațiile de tratare a apei uzate. Principalele activități ale proiectului au fost: |

|  | - Lucrări de construcții, instalații și echipamente la stația de epurare Lipova; - Achiziționarea de echipamente la stația de tratare Ineu; - Lucrări de construcții și echipamente la stația de tratare Gurahonț; - Achiziționarea de echipamente la stația de epurare Arad; - Reconstrucția bazinului de la uzina Algyő pentru a asigura stabilitatea structurală pentru instalarea și funcționarea noilor mixere și pompe achiziționate în cadrul proiectului; - Achiziționarea de echipamente IT, laborator și un vehicul pentru stațiile de epurare Ineu, Gurahonț, Lipova și Arad; - Achiziționarea de echipamente pentru stația de epurare modernizată Algyő; - Achiziționarea de echipamente pentru stația de epurare modernizată Szeged. |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile: 1) Szegedi Vízmű Zrt. (PP2) a finalizat modernizarea stației de epurare a apelor uzate din Szeged prin instalarea tuturor echipamentelor relevante. 2) Planurile tehnice pentru construirea/echiparea celor 4 stații de epurare din județul Arad au fost elaborate. 3) Lucrările de renovare la stația de epurare a apelor uzate Algyo au fost finalizate de PP3. 4) Szegedi Vízmű Zrt. (PP2) a efectuat cercetări și analize continue și a dezvoltat un studiu privind evoluțiile și schimbările tehnologice de ambele părți ale frontierei; 5) Dezvoltarea a 4 instalații de epurare a apelor uzate în România: a) Lucrări de construcții, instalații și echipamente la stația de epurare Lipova; b) Echipamente pentru obiectele tehnologice la stația de epurare Ineu; c) Echipamente pentru obiectele tehnologice la stația de epurare Arad; d) Construcția unei noi stații de epurare la Gurahont, instalarea echipamentelor achiziționate; Rezultate obținute: - Îmbunătățirea calității râurilor Crișul Alb, Mureș și Tisa și asigurarea sustenabilității pe termen lung a unei calități adecvate a apei deversate în depozitul de deșeuri, în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE, vizând asigurarea respectării cerințelor Directivei 2000/60/CE de instituire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei; - Creșterea eficienței proceselor de epurare a apelor uzate la instalațiile acestora, pentru conservarea și îmbunătățirea calității apei din corpurile de apă de suprafață și subterane; - Îndepărtarea substanțelor poluante și potențial toxice infecțioase sub formă dizolvată și plutitoare, a majorității azotului, fosforului și potasiului din apa epurată deversată în diverse cursuri de apă (Criș, Mureș, Tisa). Indicatorul principal: Proiectul ROHU – 208 a contribuit la atingerea indicatorului de realizare al programului, „6 / b - Numărul de puncte de măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului)”, cu un număr de 6 puncte de măsurare afectate de intervenții, respectiv: - punctul de măsurare „Stația Hydro Ineu”; - punctul de măsurare „Radna / Lipova”; - punctul de măsurare „Zadareni”; - punctul de măsurare „Cil”; - punctul de măsurare „Tiszasziget, frontiera de stat”; - punctul de măsurare „Szeged Tápé, ferry”. |