| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-224 |
| Titlu proiect | MURESE Dezvoltarea sistemului intern de apă de interes comun pe Canalul Mureșel, Canalul de conectare Ier și Canalul Ier |
| Axă prioritară | 1 - Protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor co- mune (Cooperarea în domeniul valorilor și resurselor comune) |
| Prioritate de investiție | 6/b Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. |
| Perioadă de implementare | 54 luni (1 Aprilie 2019 – 30 Septembrie 2023) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea managementului calității râurilor transfrontaliere din județele Arad și Békés, prin investiții în infrastructura de apă și gestionarea transfrontalieră |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (România) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Direcția de Apă a Districtului Tisei Inferioare (Ungaria) |
| Buget total | EUR 1,890,017.55, din care, FEDR EUR 1,606,514.91 |
| Sumar | Proiectul ROHU-224 și-a propus să creeze o conexiune între ANIF ARAD și Direcția de Apă a Districtului Tisei Inferioare (ATIVIZIG), pentru a aborda provocările comune identificate în cursul de apă Cigányka-ér (punctul de măsurare Battonya). Principalele activități desfășurate: - refacerea canalului și capacitatea acestuia de transport al apei pe sectiunea canalului Cigányka-ér (între 0+000 - 4+090 km) și canalului Battonya-Nagy (între 0+000 - 3+900 km) (PP2) - electrificarea stației de pompare (situata la periferia orașului Bat- tonya): achiziționarea a 2 pompe electrice mobile și accesorii afe- rente, dezvoltarea alimentării electrice pentru o alimentare eficientă cu apă pe cursul Cigányka-ér (PP2) |

|  | - dezvoltarea sistemului de monitorizare; construirea unui punct de monitorizare a calității apei pe canalul Cigányka-ér prin achiziționa- rea unui aparat ADCP (PP2) - achiziționarea de accesorii pentru mașinile de întreținerea durabilă a albiei canalului (PP2) - reabilitarea a 4 clădiri auxiliare în administrarea LP - ANIF Arad: cantoane și sediu administrativ ANIF Arad (LP). - reabilitarea stației de pompare Mureșel (LP) - desfundarea canalelor Muresel, Ier and Ier Legător pe o distanță de 32 km (LP) Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect a îmbunătățit coope- rarea transfrontalieră în domeniul calității apei, prin promovarea cooperării intensive între granițele naționale și administrative ale organizațiilor de gestionare a apei din România și Ungaria. Prin rea- bilitarea canalului și prin realizarea unei aprovizionări cu apă ecologice și eficiente, calitatea apei pe cursul de apă transfrontalier Cigányka-ér a fost îmbunătățită. |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile: 1. Reconstrucția canalului principal Cigányka-ér și a canalului Battonyai Nagy (dragare pe 8 km și o secțiune suplimentară de 1421 m lungime); 2. Electrificarea stației de pompare în secțiunea transversală 0+343 km a canalului principal Cigányka-ér; 3. Construirea unei stații de monitorizare: contor portabil de debit pentru pârâuri mici și dispozitiv ADCP; 4. Achiziționarea de echipamente pentru întreținerea instalațiilor de gospodărire a apei (accesorii pentru dragarea canalelor); 5. Dragarea a 33893 metri liniari de canale deschise: Canalul Mureșel: 9634 metri; Canalul Ier: 22839 metri și Canalul Ier Legător: 1420 metri; 6. Reabilitarea stației de pompare Mureșel din Arad; 7. Reabilitarea a 2 cantoane și a 1 sediu administrativ: Două cantoane, precum și a clădirii administrative care găzduiește sediul ANIF Arad. Rezultate: 1. Dezvoltarea cooperării bilaterale privind protecția și utilizarea durabilă a râurilor și cursurilor de apă transfrontaliere, a straturilor acvifere transfrontaliere subterane, precum și privind protecția ecosistemelor acvatice și protecția mediului, inclusiv îmbunătățirea calității apei; 2. Eliminarea pierderilor de apă prin infiltrații din canale, îndepărtarea degradărilor care apar în construcțiile hidrotehnice și reducerea costurilor pentru asigurarea funcționării conform parametrilor proiectați inițial; 3. Îmbunătățirea calității apei la trei puncte de măsurare din zona transfrontalieră ARAD și BEKES: Pecica, Turnu, Battonya. Indicator de realizare Proiectul ROHU–224 a contribuit la indicatorul de realizare al Programului „6/b 1 Număr de puncte de măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului)” prin atingerea unui număr de 3 puncte de măsurare afectate de intervenții. Indicatorul a fost realizat în procent de 100%. |