| 1. Zárt Felhívás Stratégiai projektjavasalatokhoz – Teljes pályázati űrlap |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-444 FAF |
| Projekt cím | ConCom TEN-T Közösségek összekapcsolása a TEN-T infrastruktúrával a román–magyar határ térségében |
| Prioritási tengely | 2 – A fenntartható határon átnyúló mobilitás javítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a határon átnyúló elérhetőség érdekében) |
| Beruházási prioritás | 7/b A regionális mobilitás javítása a másodlagos és harmadlagos csomópontok TEN-T infrastruktúrához való kapcsolásával, beleértve a multimodális csomópontokat is. |
| Megvalósítási időszak | 66 hónap (Július 01, 2019 – December 31, 2024) A projekt a Monitoring Bizottság 271/05.12.2023. számú határozata alapján nem befejezettnek minősült, mivel az A.I3.1 tevékenység – a DJ 792 Socodor–Nadab út építése – 2023.12.31-ig fizikailag nem valósult meg. A jóváhagyott meghosszabbított határidőig a Vezető Kedvezményezett, Arad Megye teljes mértékben megvalósította a projekt valamennyi célkitűzését és indikátorát. |
| Partnerség | LB: Arad Megye (Románia) PP2: Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország) PP3: Curtici Város (Románia) |
| Projekt költségvetés | Összesen: 13 836 221,00 EUR, ebből ERFA: 11 760 787,85 EUR Vezető Kedvezményezett (LB): 7 384 287,45 EUR ERFA, 1 129 274,74 EUR nemzeti társfinanszírozás PP2: 839 392,00 EUR ERFA, 98 742,13 EUR nemzeti társfinanszírozás PP3: 3 537 108,40 EUR ERFA, 540 927,91 EUR nemzeti társfinanszírozás |
| Célkitűzés | A projekt fő célja az volt, hogy összekapcsolja Arad és Békés megye közösségeit a TEN-T infrastruktúrával, egyúttal kezelve a megnövekedett forgalom okozta kihívásokat. |
| Hozzájárulás az indikátorokhoz | Újonnan épített utak teljes hossza: 12,14 km Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza: 20,06 km |

| Összefoglalás | A határ menti térség lakosságának mobilitását leginkább az elavult infrastruktúra – illetve annak helyenkénti hiánya – akadályozza, ami visszafogja a kibővült Európai Unióban jelentős együttműködési potenciállal rendelkező települések fejlődését. A projekt fő célkitűzése a román oldalon Curtici város, mint harmadlagos csomópont közvetlen összekapcsolása volt a TEN-T infrastruktúra részét képező DN79 országúttal, míg a magyar oldalon olyan közlekedési tanulmányok és műszaki tervek kidolgozása, amelyek meghatározták a legjobb megoldásokat Békés megye 20 településének – harmadlagos csomópontoknak – a TEN-T hálózathoz kapcsolódó útjainak fejlesztésére. A projekt keretében megvalósított fő tevékenységek a következők voltak: - a román oldalon: 12,14 km új út építése, valamint 20,06 km út korszerűsítése Arad megyében Curtici város – mint harmadlagos csomópont – közvetlen összekapcsolása érdekében a DN79 országúttal, amely az átfogó TEN-T hálózat részét képezi; - a magyar oldalon: Békés megyében 48 tanulmány elkészítése a 20 települést – mint harmadlagos csomópontokat – a TEN-T infrastruktúrával összekötő utak fejlesztése érdekében, továbbá 20 hatásvizsgálat és 1 közlekedési tanulmány kidolgozása. Megvalósított soft (nem beruházási jellegű) tevékenységek: Nyilvános rendezvények/sajtótájékoztatók: A partnerek összesen 3 nyilvános rendezvényen és 3 szakmai eseményen vettek részt a határ mindkét oldalán, hogy az érintett szereplőkkel és az illetékes hatóságokkal megvitassák a projekt aktuális helyzetét. Tájékoztató anyagok (sajtóközlemények, 1000 szórólap, 21 ideiglenes/állandó hirdetőtábla), valamint promóciós anyagok Digitális tevékenységek, beleértve a kedvezményezettek honlapjain létrehozott dedikált aloldalakat. |
| --- | --- |

| Fő eredmények | Fő teljesítések: - A DJ 709B Curtici–Sânmartin útszakasz korszerűsítési munkái a műszaki átadással együtt befejeződtek; - A DJ 709B Sânmartin–Socodor útszakasz korszerűsítési munkái a műszaki átadással együtt befejeződtek; - A DJ 792 Socodor–Nadab útszakasz építése a műszaki átadással együtt befejeződött; - A Curtici várost elkerülő Dél–Észak irányú út (South–North Motorway Bypass) megépítése – 7,30 km új út – a műszaki átadással együtt befejeződött; valamint egy többfunkciós útkarbantartó jármű beszerzése megvalósult; - Elkészült a műszaki dokumentáció (TEN-T csomópontokhoz kapcsolódó műszaki tervek és tanulmányok) Békés megye 20 másodlagos és harmadlagos csomópontjának a TEN-T infrastruktúrához való jobb kapcsolódása érdekében. Az elért fő eredmények: – A Curtici várost elkerülő Dél–Észak irányú út megépítése – 7,30 km új út; – A DJ 792 Socodor–Nadab út megépítése – 4,84 km új út; – A DJ 709B Curtici–Sânmartin útszakasz korszerűsítése – 8,6 km; – A DJ 709B Sânmartin–Socodor útszakasz korszerűsítése – 11,46 km. |
| --- | --- |
|  | Fő indikátorok: 7/b CO13 Utak: Az újonnan épített utak teljes hossza Tervezett célérték: 12,14 km Elért érték: 12,14 km CO14 Utak: A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza Tervezett célérték: 20,06 km Elért érték: 20.14 km |
| Koncepcióterv | Projekt kód: ROHU-329 CN Megvalósítási időszak: 2018. szeptember 1. – 2019. február 28. Teljes költségvetés: 61 450,00 EUR, ebből ERFA: 52 232,50 EUR. A teljes pályázati űrlap kidolgozásához kapcsolódó előkészítő tevékenységek. |