| 2. nyílt pályázati felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-208 |
| Projekt cím | AQUALITY A határokon átnyúló folyók minőségirányításának javítása: Criș (Körös), Mures (Maros) and Tisza (Tisza) |
| Prioritás tengely | 1 – Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása |
| Beruházási prioritás | 6/b – Befektetés a vízügyi ágazatba, az uniós környezetvédelmi vívmányok követelményeinek való megfelelés, valamint a tagállamok által azonosított igények kielégítése érdekében, amelyek túlmutatnak ezen követelményeken |
| Megvalósítási időszak | 73 hónap (2018. december 1 – 2024 december 31) A projektet a 271/2023.12.05 számú Monitoring Bizottsági határozat értelmében befejezetlennek minősítették, mivel a projekt különböző okok miatt fizikailag nem fejeződött be 2023. december 31-ig. Következésképpen a kedvezményezettek vállalták a felelősséget, hogy a projekt megvalósításának meghosszabbított határidejéig saját forrásaikból teljes mértékben teljesítik a vállalt indikátorokat és célokat. |
| Célkitűzés | A projekt átfogó célja, „A határokon átnyúló Körös, Maros és Tisza folyók minőséggazdálkodásának javítása”, a Program „Határokon átnyúló vízgyűjtők és felszín alatti víztestek minőséggazdálkodásának javítása” célkitűzéséhez kapcsolódott a vízügyi ágazatba történő beruházások révén, az Unió környezetvédelmi követelményeinek teljesítése, valamint a tagállamok által azonosított, ezeken túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Aradi Vízmű Társaság (Románia) |
|  | Projekt kedvezményezett: PP2: Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország) PP3: Algyő Nagyközség Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 4.060.327,24 €, melyből 2.549.744,47 € ERFA támogatás |
| Összefoglaló | A ROHU-208 projekt célja a vizsgálati tevékenységek javítása és a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztése volt. Főbb tevékenységek a projekt keretében: - Építési munkálatok, berendezések és felszerelések beszerzése a Lipova-i (RO)szennyvíztisztító telepen; - Berendezések beszerzése az Ineu-i (RO) szennyvíztisztító telep technológiai objektumaihoz; - Építési munkálatok és berendezések beszerzése a Gurahont-i (RO) szennyvíztisztító telepen; - Berendezések beszerzése az aradi szennyvíztisztító telep technológiai objektumaihoz; - Az algyői telep medencéjének felújítása, a projekt keretében beszerzett új keverők és szivattyúk telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges szerkezeti stabilitás biztosítása érdekében; - Informatikai és laboratóriumi berendezések beszerzése, valamint 1 jármű beszerzése az ineui, gurahonti, lipovai és aradi szennyvíztisztító telepekre; - Berendezések beszerzése a modernizált algyői szennyvíztisztító telephez; - Berendezések beszerzése a modernizált szegedi szennyvíztisztító telephez. |
| Főbb eredmények | A projekt legfőbb eredményei: 1) A Szegedi Vízmű Zrt. (PP2) befejezte a szegedi szennyvíztisztító telep korszerűsítését az összes szükséges berendezés telepítése által. 2) Elkészültek az Arad megyei 4 szennyvíztisztító telep építésére/felszerelésére vonatkozó műszaki tervek. 3) A PP3 befejezte az algyői szennyvíztisztító telep felújítási munkálatait. 4) A Szegedi Vízmű Zrt. (PP2) kutatást és elemzést végzett, valamint közös tanulmányt készített a határ mindkét oldalán zajló technológiai fejlesztésekről és változásokról. 5) 4 szennyvíztisztító létesítmény fejlesztése Romániában: a) Építési munkálatok, eszközök és berendezések felszerelése a lipovai tisztítótelepen; b) Technológiai objektumok berendezése az ineui tisztítótelepen; c) Technológiai objektumok berendezése az aradi tisztítótelepen d) Új tisztítótelep építése Gurahont-on, a beszerzett berendezések telepítése; A projekt főbb hatásai: - A Fehér-Körös, a Maros és a Tisza folyók vízminőségének javítása, valamint a gyűjtőrendszerekbe juttatott megfelelő vízminőség hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása a Bizottság 98/15/EK irányelvével módosított, a települési szennyvízkezelésről szóló Európai Közösségek Tanácsa 91/271/EGK irányelvének megfelelően, az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK a közösségi vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló irányelve követelményeinek biztosítása érdekében. - A szennyvízkezelési folyamatok hatékonyságának növelése a létesítményekben, a felszíni és felszín alatti víztestek vízminőségének megőrzése és javítása érdekében; - A különböző vízfolyásokba (Körös, Maros, Tisza) juttatott tisztított vízben, oldott és lebegő formában jelen lévő szennyező és potenciálisan mérgező fertőző anyagok, valamint a nitrogén, a foszfor és a kálium nagy részének eltávolítása. Főbb indikátorok: A ROHU–208 projekt a „6/b - A beavatkozások által pozitívan érintett mérési pontok száma (a projekt befejezése után)” teljesítménymutatóhoz összesen 6, a beavatkozások által érintett mérési pont elérésével járult hozzá, nevezetesen: • a „Hydro Ineu Station” mérési pont • a „Radna / Lipova” mérési pont • a „Zadareni” mérési pont • a „Cil” mérési pont • a „Tiszasziget, államhatár” mérési pont • a „Szeged Tápé, komp” mérési pont A mutató 100,00%-ban teljesült. |