| Primul Apelul Deschis - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-115 |
| Titlu proiect | FOBTA De la un pod la altul |
| Axa prioritară | 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor |
| Prioritatea de investiții | 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural și cultural |
| Perioada implementării | 70 de luni (01 Martie 2018 - 31 Decembrie 2023) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea eficienței și sustenabilității utilizării turistice a valorilor naturale comune în zona transfrontalieră dintre Sălacea și Hortobágy, prin susținerea și promovarea moștenirii naturale a zonei țintă abordate, în vederea creșterii numărului de vizitatori și a șederilor peste noapte. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Comuna Sălacea (România) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Autoguvernarea Comunei Hortobágy (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 1.611.547,26 Euro, din care FEDR 1.369.815,16 Euro |
| Sumar | Proiectul a vizat creșterea capacității de atracție turistică a zonei transfrontaliere Hortobágy și Sălacea, văzută ca o destinație turistică integrată, datorită numărului crescut de situri naturale care merită vizitate, atrăgând un număr crescut de vizitatori Activitățile proiectului: - Crearea unui nou traseu tematic transfrontalier care leagă două poduri și se adresează atât familiilor cu copii, cât și cuplurilor tinere în căutarea aventurii în natură - Promovarea noului traseu tematic transfrontalier prin crearea a 3000 de broșuri cu hartă inclusă, 1000 de albume și un film documentar care prezintă regiunile Hortobágy și Sălacea - Organizarea de evenimente pentru promovarea traseului tematic transfrontalier (2 tabere transfrontaliere pentru protecția naturii, 4 expoziții itinerante de fotografie care prezintă regiunile Hortobágy și Sălacea) |

|  | - Promovarea traseului didactic pe râul Hortobágy, ca element cheie al traseului tematic transfrontalier (1000 broșuri care prezintă ruta didactică și pagina web mobilă prietenoasă) - Conservarea și ameliorarea pășunii Sălacea prin formarea unui coridor ecologic în special pentru amfibieni și insecte (1 studiu privind amfibienii și grupurile de vegetație, 2 panouri informative care prezintă speciile, 1 coridor ecologic care leagă cele două părți ale pășunii Sălacea și 1 document de evaluare) - Crearea unei infrastructuri pentru vizitatori în pășunea Sălacea (o clădire nouă care găzduiește o zonă de primire și informare turistică, o parcare, o rețea de alei pietonale, o zonă de educație ecologică pentru copii, o pistă tematică și educațională, un observator și un loc de odihnă pentru turiști) - Construirea unei piste pentru biciclete și reabilitarea podului de cărămidă - Dezvoltarea iluminării publice nepoluante a satului Hortobágy - Dezvoltarea unui studiu de evaluare care să susțină stabilirea unei arii protejate de importanță locală, 1 plan de management al conservării naturii La 31 decembrie 2023, proiectul a fost finalizat cu succes. Toate activitățile prevăzute în proiect au fost finalizate. |
| --- | --- |
| Rezultate importante | Livrabile: 1) Două tabere de voluntariat pentru protecția naturii, cu durata de 7 zile, pentru un total de 40 de persoane, organizate în zona din jurul satului Hortobagy, în apropierea râului Hortobágy. 2) În satul Hortobagy a fost construită o nouă infrastructură pentru vizitatori, constând în: • Crearea și amenajarea unui traseu didactic pe râul Hortobágy și pe malul râului: traseu didactic pentru conservarea naturii – secțiune de râu (cu 12 stații), traseu didactic pentru conservarea naturii – secțiune de mal (cu 9 stații), grădină prietenoasă cu păsările la stația 21 de pe malul didactic; locuri de odihnă și panouri informative; • Reabilitarea parcării și a drumului de serviciu: nouă facilitate de acces • Înființarea unei expoziții permanente de prezentare a râului Hortobágy: sală de expoziții cu expoziție permanentă; 3) Dezvoltarea iluminatului public fără poluare luminoasă al satului Hortobágy: • Sistem de iluminat nou, prietenos cu păsările, în apropierea podului cu nouă găuri; • Sistem de iluminat public modernizat, fără poluare luminoasă, al satului Hortobágy; 4) Desemnarea râului Hortobágy și a împrejurimilor sale ca arie protejată de importanță locală; 5) Conservarea, îmbogățirea și îmbunătățirea Pășunii Salacea prin formarea unui coridor ecologic în special pentru amfibieni și insecte: crearea unui coridor ecologic în Salacea, care să conecteze cele două laturi ale Pășunii Salacea și amplasarea de panouri informative care prezintă speciile care locuiesc în Pășuna Salacea; 6) O nouă infrastructură pentru vizitatori construită în parcul natural Otomani (comuna Salacea), constând din: • Clădire nouă cu rol de centru pentru vizitatori, recepție și punct de informare; • Zonă de parcare; • Parc tematic cu rețea de alei pietonale în parcul natural Otomani și loc de odihnă; • Zonă educațională și recreativă pentru copii: castel din lemn și alee tematică: alee educațională realizată din diferite materiale naturale: pietriș, scoarță de copac, discuri de lemn, nisip, lut, porumb etc., facilitând experimentarea de către copii a atingerii naturii; • Sistem de trasee tematice și educative suspendate printre copaci; • Observator: un pavilion din lemn, cu bănci, panouri informative, coș de gunoi și binoclu panoramic. 7) Construirea unei piste de biciclete și reabilitarea podului din cărămidă: piste de biciclete (lungime 488 m) pentru conectarea noii infrastructuri pentru vizitatori din Otomani și a zonelor turistice Podul din Cărămidă și mlaștinile din Salacea; Pod din Cărămidă reabilitat în Salacea. 8) Nou traseu tematic transfrontalier care leagă două poduri, respectiv Podul cu Nouă Găuri din Hortobágy și podul din cărămidă dintre cele două maluri ale Pășunii Salacea din Salacea: • 8 pachete turistice noi create pentru a promova noul traseu tematic turistic, cu durate diferite (1-7 zile). Pachetele au inclus: broșuri trilingve (HU/RO/EN) cu traseu tematic, hartă, album foto care prezintă valorile naturale ale zonelor Hortobágy și Salacea și broșuri; • Pagină web optimizată pentru dispozitive mobile, disponibilă la https://hortobagytanosveny.hu/ro/homepagero/, o expoziție foto itinerantă și un film documentar. Rezultate: 1) Asigurarea unei mai bune informații și a unui acces mai bun la atracțiile naturale și antropice locale, crearea infrastructurii necesare pentru atragerea vizitatorilor și susținerea turismului local. 2) Creșterea numărului de vizite în zona vizată de proiect, facilitând astfel dezvoltarea locală prin turism; 3) Reabilitarea Pășunii Sălacea, care face parte integrată din siturile Natura 2000 ROSPA0016 Câmpul Nirului - Valea Ierii și ROSCI0021 Câmpul Ierului: o stare de conservare mai bună a zonei din jurul satelor Sălacea și Hortobagy; 4) Asigurarea condițiilor de mediu necesare pentru conservarea speciilor locale pe cale de dispariție/endemice, inclusiv a florei și faunei specifice mlaștinilor Sălacea; Indicatori de realizare: Indicatorii de realizare (output) ai Programului sunt: CO09 „Turism sustenabil: creșterea numărului de vizite la siturile naturale, de patrimoniu și culturale” și CO23” Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor protejate pentru a obține un status mai bun de conservare”. Prin proiectul ROHU-115, numărul de vizite la siturile de patrimoniu cultural, natural și atracții a crescut cu 5000 și 968 ha de teren, au o stare de conservare mai bună. Studiu: https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2021/12/ROHU- 115-Background-study-LB-RO-Salacea.pdf Website/pagina web: https://www.facebook.com/Delaunpodlaaltul https://rohubridges.eu/ |