| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-140 |
| Titlu proiect | WeBike Dezvoltarea pistei de biciclete din zona transfrontalieră Salonta - Békéscsaba |
| Axă prioritară | 2 – Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blo- cajelor (cooperarea în materie de accesibilitate) |
| Prioritate de investiție | 7/c, Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile. |
| Perioadă de implementare | 44 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Iulie 2022) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea numarului de pasageri care utilizează mijloace sustenabile de transport transfrontalier în zona Salonta-Békéscsaba cu 1% în 30 de luni, prin extinderea și completarea pistei de biciclete transfrontaliere deja existente. De asemenea, proiectul și-a propus să ofere locuitorilor din cele 3 localități condiții de viață mai bune, o îmbunătățire a stării de sănătate, o accesibilitate mai bună și opțiuni de călătorie mai sigure. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Orașul Sarkad (Ungaria) |
|  | Parteneri de Proiect: PP2: Comuna Mădăras (România) PP3: Municipiul Salonta (România) |
| Buget total | EUR 1.226.464,00, din care, FEDR EUR 1.042.494,00 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 1.212.405,62 Euro Execuția bugetară: 98,85% |
| Sumar | Scopul proiectului ROHU-140 a fost de a crește mobilitatea regională și de a crea o modalitate mai sigură, de a trece frontiera cu bicicleta, pentru locuitorii din zonele rurale și turiști. Mobilitatea cu bicicleta a fost îmbunătățită în Sarkad și Salonta, prin continuarea lucrărilor la pista de biciclete existentă, care le traversează. Noul element introdus a fost extinderea pistei de biciclete transfrontaliere existente la Mădăras, oferind astfel posibilitatea locuitorilor acestei așezări rurale de a face naveta către Salonta și peste graniță folosind un mijloc de transport sigur și ecologic și să se conecteze la rețeaua de biciclete existentă. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - realizarea planurilor tehnice pentru lucrările de execuție a pistei de biciclete, planificate în Sarkad, Mădăras și Salonta; - realizarea unei extinderi a pistei transfrontaliere de biciclete existente în Sarkad (HU), cu un total de 3,34 km de pista nou construită; - extinderea pistei transfrontaliere de biciclete existente în Mădăras (RO), cu un total de 5,326 km; - extinderea pistei transfrontaliere de biciclete existente în Salonta cu un total de 0,745 km. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.07.2022. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |

| Rezultate principale | Livrabile 1) Extinderea pistei de bicicletă transfrontaliere existente în Sarkad. În Sarkad s-a construit o pistă separată suplimentară cu două sensuri de circulație de-a lungul pistei transfrontaliere existente, în total 3,341 km de pistă de bicicletă nouă; 2) Extinderea pistei transfrontaliere existente în Mădăras. În Mădăras s-a construit o pistă separată pentru biciclete, care va continua pista transfrontalieră pentru biciclete de la Békéscsaba la Salonta (lungime totală 5,33 km). 3) Extinderea pistei transfrontaliere existente pentru biciclete în Salonta. Lungimea totală a pistei construite în Salonta este de 0,745 km, cu o suprafață ocupată de 1.490 mp. Rezultate 1) Creșterea proporției de pasageri care utilizează mijloace de transport transfrontalier durabile în zona Salonta-Békéscsaba, prin extinderea și finalizarea pistei transfrontaliere existente pentru biciclete . 2) Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la importanța utilizării mijloacelor de transport cu emisii reduse de carbon și zgomot redus. 3) Dezvoltarea unei piste pentru biciclete ecologice care leagă Mădăras de Salonta-Békéscsaba va stimula mai multe persoane să utilizeze acest mijloc de transport mai frecvent. 4) Îmbunătățirea posibilității ca mai multe persoane să treacă frontiera utilizând mijloace de transport ecologice, cum ar fi bicicleta, în detrimentul vehiculelor rutiere motorizate, ar trebui să constituie un stimulent pentru ca mai multe persoane să adopte bicicleta pentru sănătate, transportul la locul de muncă/învățământ/alte servicii și turism. Indicatori 7/c 2 Lungimea totală a pistei pentru biciclete nou construite Planificat a fi atins: Număr: 9,42 km Atins: Număr de kilometri: 9,42 km Indicatorul a fost atins în proporție de 100,00%. Pagina Social media: Facebook WeBike |
| --- | --- |