| 1. Nyílt pályázati felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-29 |
| Projekt cím | AQUARES A termál- és édesvízhiány miatt veszélyeztetett ökoszisztémák megőrzése és védelme a határon átnyúló térségben. |
| Prioritási tengely | 1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások mentén). |
| Beruházási prioritás | 6/c- A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése. |
| Megvalósítás időtartama | 34 hónap (2018. május 1. –2021. február 28.) |
| Célkitűzés | A projekt elsődleges célkitűzése a határon átnyúló térségek termálvíz- és édesvízhiánya miatt veszélyeztetett ökoszisztémák megőrzése és védelme volt. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Nagyvárad és Környéke Interkommunális Fejlesztési Társaság (Románia) |
|  | Projekt parnerek: PP2: Aqua Crisius Horgászegyesület (Románia) PP3: Nagyváradi Egyetem (Románia) PP4: Atommagkutató Intézet – ATOMKI (Magyarország) |
| Teljes költségvetés | 1 346 941,55 €, amelyből az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatás: 1 144 900,31 € A projekt keretében igazolt összes elszámolható kiadás: 1 259 099,31 € Költségvetési végrehajtás aránya: 93,48% |
| Összefoglalás | A projekt célja az volt, hogy megoldásokat találjon a föld alatti termálvizek védelmének fokozására, valamint a termálvízi fajok természetvédelmi helyzetének javítására Bihar és Hajdú-Bihar vármegyékben. A projekttevékenységek vizsgálták a túlzott kitermelés következtében kialakult természetes hidrogeológiai állapotokat, amelyek a Püspökfürdő („Băile 1 Mai”, Bihar megye, RO) és a „Pocsaji-kapu” (Hajdú-Bihar vármegye, HU) természetvédelmi területek termálforrásainak és vizeinek kiszáradását okozták. A vizsgálatok célja a föld alatti termálvizek revitalizációjához szükséges feltételek és kritériumok meghatározása volt. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek az alábbiak voltak: - A Nagyváradi Geotermikus Fejlesztési Metropolisz Központ létrehozása: a központ bútorzattal, laboratóriumi és informatikai eszközökkel lett felszerelve a geotermikus erőforrások védelmével és megfelelő hasznosításával kapcsolatos kezdeményezések ösztönzése és támogatása érdekében – LB (Vezető Partner) - A Nagyváradi Egyetemi campus medencéjének felújítása és annak használata a hévízi tündérrózsa (Nymphaea lotus var. thermalis) betelepítésére/áttelepítésére – PP3 - Nyílt nap szervezése a Püspökfürdői (Băile 1 Mai) Természetvédelmi Terület meglátogatására; az eseményen több mint 200 fő vett részt, gyermekek és felnőttek egyaránt – PP2 - Tanulmány készítése a térség ökoturisztikai fejlesztési lehetőségeiről kerékpáros útvonalak és tematikus utak kialakításával, valamint egy dedikált marketingterv kidolgozásával. - Egy természetvédelmi őr alkalmazása és egy járőrjármű beszerzése a védett természeti terület folyamatos monitorozásának és felügyeletének biztosítása érdekében – PP2 - Biológiai és kémiai laboratóriumi eszközök beszerzése a hévízi tündérrózsa (Nymphaea lotus var. thermalis) változattal kapcsolatos kutatási tevékenységek elvégzéséhez – PP3 - A hévízi tündérrózsa (Nymphaea lotus var. thermalis) fajról szóló elméleti tanulmány kidolgozása a PP3 által végzett kutatások és laboratóriumi elemzések alapján. - A püspökfürdői (Băile 1 Mai, RO) természetvédelmi terület és a hévízi tündérrózsa népszerűsítése 500 darab fotóalbum megjelentetésével és 2 film készítésével – LB (Vezető Partner) - A Petye- és Hidișel-patakok (RO) megtisztítására irányuló kampány megszervezése a „No Litter Strategy” (Szemétmentes Stratégia) elnevezésű akció keretében, a térség flóra- és faunafajai élőhelyi megőrzési állapotának javítása érdekében – PP2 - A magyarországi „Pocsaji-kapu” természetvédelmi területen található Tövises-meder vízi élőhelyének kutatása és revitalizációja egy paleobotanikai tanulmány kidolgozásával, a Natura 2000 kutatási területen végzett vizsgálatok alapján. - Hat darab tanulmány kidolgozása a termálforrások helyreállításának lehetőségéről; a tanulmányok a Püspökfürdő (Băile 1 Mai) területén revitalizációra szoruló forrásokon végzett kutatási tevékenységek, elemzések és vizsgálatok eredményeire épülnek. 2021. február 28-án a projekt sikeresen lezárult. A projektben rögzített összes tevékenység maradéktalanul megvalósult (100%). |
| Fő eredmények | Fő eredmények: 1) A rehabilitált Geotermikus Fejlesztési Metropolisz Központ; 2) 1 természetvédelmi terület-takarítási kampány – 30 résztvevő tisztasági akciót szervezett a Petye- és Hidișel-patakoknál, a Petye-patak mentén, a réten, valamint a kerítéssel elzárt területen; 3) 1 befejezett ökoturisztikai koncepciótanulmány; 4) 1 kidolgozott bakteriológiai tanulmány; 5) 1 kidolgozott paleobotanikai tanulmány; 6) 6 kidolgozott tanulmány a termálforrások helyreállításáról; 7) 1 felújított, hévízi tündérrózsákkal betelepített medence, ahová a védett tündérrózsafaj egyedeit az üvegházból visszatelepítik. Ez a medence a természetes körülményeket utánozza, biztosítva benne a geotermikus víz folyamatos áramlását. A projekt főbb eredményei a következők voltak: - A hévízi fajok kedvezőbb természetvédelmi helyzete a romániai és magyarországi védett területeken (372 hektár a Petye Natúrparkban és 284 hektár a „Pocsaji-kapu” természetvédelmi területen), különös tekintettel a hévízi tündérrózsára vagy dretére (Nymphaea lotus var. thermalis), a pettyes fogascsigára (Melanopsis parreyssii) és a hévízi vörösszárnyú koncérra (Scardinius racovitzai). - Egy felújított medence a Nagyváradi Egyetem kampuszán, amely kedvezőbb megőrzési feltételeket biztosít a hévízi tündérrózsák számára. - 9 befejezett tanulmány, amelyek segítik a termálforrások helyreállításához és üzemeltetéséhez szükséges hidrogeológiai feltételek jellemzését és kutatását, ezáltal kedvezőbb természetvédelmi helyzetet biztosítva a hévízi fajok számára Romániában és Magyarországon. A fő indikátor: A program kimeneti indikátora: „CO23 Természet és biodiverzitás: A kedvezőbb természetvédelmi helyzet elérése érdekében támogatott élőhelyek felszíne”. A ROHU-9 projekt révén összesen 656 hektárnyi terület érte el a kedvezőbb természetvédelmi helyzetet. Weboldal: https://aquares.ro/ https://zmo.ro/download/Rezumat%20proiect%20ROHU29%20RO.pdf |