| 3. Nyílt Pályázati Felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-35 |
| Projekt cím | GREEFOP Zöldülő Lábnyomok |
| Prioritási tengely | 1-Közös védekezés, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) |
| Beruházási prioritás | 6/c: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése. |
| Megvalósítási időszak | 24 hónap (2018. június 1. – 2020. május 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célkitűzése volt megőrizni és javítani a hasonló típusú élőhelyeket a határ mindkét oldalán, valamint elérhetővé tenni őket a nyilvánosság számára. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Szent István Egyetem – Szarvasi Arborétum (Magyarország) |
|  | Projekt Partner: PP2: Nagyváradi Római-Katolikus Püspökség (Románia) |
| TELJES Költségvetés | 1.663.232,70 euró, melyből 1.413.747,79 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1.600.097,91 euró A költségvetés felhasználási aránya: 96,22 % |
| Összefoglaló | A projekt keretében megvalósított tevékenységek célja az Arborétum kulturális örökségének védelme és fenntartása, valamint a Nagyváradi Római-Katolikus Püspökségi Palota körüli barokk dendrológiai park természeti értékeinek megőrzése, védelme és fejlesztése volt. Emellett a természetes és kulturális értékekhez való nyilvános hozzáférés biztosításával nőtt a projekt által népszerűsített kulturális és természeti örökségi helyszínek látogatottsága. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek: - A Római Katolikus Püspökségi Palota körüli barokk dendrológiai park faj- és élőhely-értékelése; - Bibliai, konyhai és gyógyászati növényeket bemutató kert megtervezése és létrehozása; - Parkfenntartáshoz szükséges berendezések, bútorok, műszaki eszközök és járművek beszerzése és telepítése; - A barokk dendrológiai park védett természeti területének megőrzését, védelmét és fejlesztését szolgáló munkálatok; - Információs táblák készítése és weboldal létrehozása. - Új látogatható területek kialakítása a Szarvasi Arborétumban, amelyek új, ismeretterjesztő élményt nyújtanak a turisták számára (tematikus útvonal és meditációs terület); - 3 új pihenőhely/szaletli építése és további 4 meglévő felújítása a Szarvasi Arborétum újonnan kialakított útvonalán; - Ökö-játszótéri terület létrehozása, amely gyerekek és felnőttek számára egyaránt biztosít játékos élményt a Szarvasi Arborétumban; - Rendezvényhelyszín kialakítása mozgatható színpaddal, valamint új épület építése a szükséges villamosítási kialakításokkal a Szarvasi Arborétumban. A projekt 2020. május 31-én sikeresen lezárult. A projektben előirányzott valamennyi tevékenység maradéktalanul (100%-ban) megvalósult. |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei: 1) Berendezések, bútorok, műszaki eszközök és járművek a sétányhoz kapcsolódóan, amelyek a fák és cserjék metszésére, szükség esetén kártevők és betegségek elleni ellenőrzésre a leveleken, ágakon, törzseken vagy a talajszinten, valamint elhalt, veszélyesen dőlő fák eltávolítására, a lombkorona és az elhalt ágak ritkítására szolgálnak; 2) Pergolák rehabilitálása és meghittebbé tétele futónövényekkel (Lonicera halliana); a palota mögötti szabadtéri színház felújítása; a főbejáratok előtti burkolat helyreállítása; kerítés restaurálása; napelemes állomás telepítése a parkfenntartási eszközök töltéséhez; 3) Szarvasi Arborétum (HU): tematikus sétány; meditációs terület; öko-játszótér – gyerekek és felnőttek számára egyaránt; rendezvényhelyszín mozgatható színpaddal; 4) Barokk Palota Dendrológiai Park (RO): meditációs hely, sétányok, szabadtéri amfiteátrum; 5) Digitális intézkedések a projekt eredményeinek népszerűsítésére és bemutatására: weboldal, információs pont és zsebkönyv-alkalmazások. A projekt keretében tanulmánykötet és tájékoztató brosúrák készültek és kerültek terjesztésre 5 nyelven. Főbb hatások: - A kulturális és természeti örökségi helyszínek látogatottsága 77 267 fővel nőtt; - 24 599,69 hektár terület állapota javult a természetvédelmi szempontok szerint; - Szarvason: 1 áttervezett tematikus sétány, 3 új pihenőhely/szaletli, 1 új meditációs terület, 1 öko-játszótér gyerekek és felnőttek számára, 1 közösségi épület és 1 mozgatható színpad; - a Nagyváradi Barokk Palota parkjában: 1 bibliai, konyhai és gyógyászati növényeket bemutató kert, 1 sétány, 1 meditációs hely, 1 felújított amfiteátrum és utcai bútorok; - a projekt weboldala: http://www.baroque-garden.ro/ Főbb indikátorok: A program kimeneti indikátorai a CO09 Fenntartható turizmus: A kulturális és természeti örökségi helyszínek és látványosságok látogatottságának növekedése és CO23 Természet és biodiverzitás: Az élőhelyek területe, amely javult a természetvédelmi státusz szempontjából. A ROHU-35 projekt keretében a támogatott kulturális és természeti helyszínek látogatottsága 77 267 fővel nőtt, és 24 599,69 hektár terület állapota javult a természetvédelmi szempontok szerint. Honlap / weboldal: - http://www.baroque-garden.ro/en/home-angol/ - http://pepikert.hu/2018/06/25/rohu-35-interreg-palyazat-greening- footprint/ |