| Apelul Deschis 1 - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-35 |
| Titlu proiect | GREEFOP Pași spre ecologie |
| Axa prioritară | 1: Protecţia comună şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (cooperarea în domeniul valorilor comune şi resurselor) |
| Prioritatea de investiții | 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural |
| Perioada implementării | 24 luni (01 Iunie 2018 – 31 Mai 2020) |
| Obiectiv | Proiectul și-a propus ca obiectiv principal conservarea și protejarea unor habitate similare, de ambele părți ale frontierei și deschiderea acestora pentru publicul larg. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Universitatea Sfântul Ștefan - Arboretul din Szarvas (Ungaria) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Episcopia Romano-Catolică Oradea (România) |
| Buget TOTAL | 1.663.232,70 Euro, din care FEDR 1.413.280,41 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: € 1.600.097,91 Execuția bugetară: 96,22% |
| Sumar | Prin activitățile implementate în cadrul proiectului ROHU-35, s-a urmărit protejarea și menținerea patrimoniului cultural al Arboretului, precum și conservarea, protejarea și dezvoltarea valorilor naturale ale parcului dendrologic baroc din jurul Palatului Episcopiei Romano-Catolice Oradea. De asemenea prin facilitarea accesului publicului la aceste valori naturale si culturale s-a urmărit creșterea numărului de vizitatori la site-urile de patrimoniu cultural si natural promovate prin acest proiect. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Evaluarea parcului dendrologic baroc din jurul Palatului Eparhiei Romano-Catolice din punct de vedere al speciilor si habitatelor - Conceperea și crearea unei grădini pentru plante biblice, plante culinare și plante medicinale - Achiziționarea și instalarea de echipamente, mobilier, instrumente tehnice și vehicule pentru întreținerea parcului |

|  | - Lucrări pentru conservarea/protejarea și îmbunătățirea ariei naturale protejate a parcului dendrologic baroc - Realizarea unor panouri de informare și a unei pagini web - Crearea de noi zone de vizitat în cadrul Arboretului din Szarvas, oferind turiștilor o experiență nouă și educativă (o ruta tematică si o zonă de meditație) - Construirea a 3 adăposturi noi si renovarea altor 4 de-a lungul rutei nou create în cadrul Arboretului din Szarvas - Crearea zonei Eco-Playland: proiectată și pentru copii și adulți în Arboretul din Szarvas - Crearea unui loc pentru evenimente dotat cu scenă mobilă precum și a unei clădiri noi ce va fi folosită pentru susținerea activităților planificate (în cadrul Arboretului din Szarvas) Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.05.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile: 1) Echipamente, mobilier, unelte tehnice și vehicule pentru tăierea copacilor și arbuștilor și, în caz de nevoie, controlul dăunătorilor, bolilor de pe frunze, ramuri, trunchiuri sau la nivelul solului, tăierea copacilor morți, a copacilor periculos de înclinați, tăierea coronamentului, a ramurilor moarte, tăierea ramurilor, pentru aleea pietonală; 2) Pergole reabilitate și amenajate cu plante cățărătoare - Lonicera halliana; teatru în aer liber situat în spatele palatului renovat; pavaj în fața intrărilor principale reabilitat; gard restaurat; o stație de energie solară instalată pentru a permite încărcarea echipamentelor de întreținere a parcului; 3) În Arboretumul din Szarvas (HU): o alee pietonală tematică; o zonă de meditație; Parc de joacă ecologic - conceput atât pentru copii, cât și pentru adulți; un loc pentru evenimente cu o scenă mobilă. 4) În Parcul Dendrologic Palatul Baroc (RO): loc de meditație, alei pietonale, amfiteatru în aer liber. 5) Măsuri digitale implementate pentru a promova și evidenția realizările proiectului: o pagină web, un birou de informații și aplicații cu ghiduri de buzunar, precum și o carte de studiu și broșuri în 5 limbi. Rezultate: - creșterea numărului de vizitatori la site-urile de patrimoniu cultural si natural cu 77.267 persoane; - 24.599,69 ha au beneficiat de o stare de conservare îmbunătățită; - 1 rută tematică reamenajată, 3 adăposturi noi construite, o zonă de meditație nouă, 1 loc de joacă eco pentru copii si adulți, 1 clădire a comunității precum și 1 scenă mobilă in Arboretul din Szarvas - 1 grădină pentru plante biblice, culinare și medicinale, 1 traseu pentru plimbări, 1 loc amenajat pentru meditație, 1 amfiteatru reabilitat și mobilier stradal în parcul Palatului Baroc din Oradea. - 1 pagina web a proiectului http://www.baroque-garden.ro/ Indicatori: Indicatorii de realizare (output) ai programului sunt CO09 Turism sustenabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile și atracțiile culturale și naturale sprijinite, și CO23 Natura și biodiversitatea: Suprafața habitatelor sprijinite pentru a obține o stare de conservare mai bună. Prin proiectul ROHU-35 a crescut cu 77.267 de turiști numărul de vizite la siturile și atracțiile culturale și naturale sprijinite și 24.599,69 ha au o stare mai bună de conservare. Website/webpage: - http://www.baroque-garden.ro/ro/home/ - http://pepikert.hu/2018/06/25/rohu-35-interreg-palyazat-greening- footprint/ |