| Al 3lea Apel Deschis - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-390 |
| Titlu proiect | TRANSBORDER Îmbunătățirea serviciului de transport public la nivelul centrelor urbane transfrontaliere Oradea și Debrecen |
| Axă prioritară | 2- Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperarea în materie de accesibilitate) |
| Prioritatea de investiție | 7/c-Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile |
| Perioada de implementare | 35 luni (1 Februarie 2019 – 31 Decembrie 2021) |
| Obiectiv | Obiectivul principal a fost îmbunătățirea calității serviciului de transport public în zona transfrontalieră reprezentată de centrele urbane Oradea și Debrecen. |
| Parteneriat | Beneficiar principal: S.C. Oradea Transport Local S.A. ¦ OTL (România) |
|  | Parteneri de proiect: PP2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio (România) PP3: Compania de Transport Debrecen (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 2.930.600,00 Euro, din care FEDR, 2.491.010,00 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 2.917.812,15 Euro Execuția bugetară: 99,56% |
| Sumar | Proiectul ROHU-390 și-a propus să analizeze și să planifice cadrul privind modernizarea rețelelor de transport public la nivelul polilor urbanI transfrontalieri Oradea și Debrecen și de asemenea, să modernizeze serviciile de transport public la nivelul orașelortransfrontaliere Oradea și Debrecen. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Achiziționarea a 7 autobuze noi cu un nivel redus de emisii de CO2 (6 autobuze Euro 6 și 1 autobuz hibrid care vor fi utilizate de către Compania de Transport Public Local Oradea pe 7 linii de autobuz Achiziționarea a 2 autobuze midi și 2 autobuze suburbane Euro 6 care vor fi utilizate de compania de transport Debrecen pe 4 linii de autobuz - Dezvoltarea unui sistem automat de localizare a vehiculelor și de informare a pasagerilor la nivelul orașului Oradea; - Modernizarea a 3 stații de transport public din orașul Debrecen prin achiziționarea de panouri informative în timp real, distribuitoare automate de bilete; - Dezvoltarea unui planificator de rute de transport public transfrontalier (aplicație mobilă) de către partenerul Transregio; - Elaborarea unui Studiu al fluxului de trafic de pasageri asupra rețelei de transport public și stabilirea unui Sondaj de origine-destinație la nivelul orașului Oradea; - Elaborarea unui Plan de dezvoltare a transportului public la nivelul rețelei de transport public operat de OTL; - Elaborarea unui Studiu tehnic pentru îmbunătățirea sistemului de e- ticketing pentru rețeaua de transport public Debrecen; - Vor fi organizate 2 evenimente - campania Săptămânii Europene a Mobilității în Oradea si Debrecen Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.12.2021. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |

| Rezultate principale | Principalele rezultate ale proiectului sunt: Rezultate 1. Au fost achiziționate și livrate 7 autobuze (6 autobuze noi Euro 6 cu un nivel redus de emisii de CO2 și 1 autobuz hibrid pentru a fi utilizate pe 7 linii de autobuz de către Compania de Transport Public Local Oradea) pentru a îmbunătăți calitatea transportului public și a reduce impactul negativ al acestuia asupra mediului. 2. Au fost achiziționate și livrate 4 autobuze (2 autobuze midi și 2 autobuze suburbane Euro 6) cu un nivel redus de emisii de CO2 pentru a fi utilizate pe 4 linii de autobuz de către Compania de Transport Debrecen, pentru a îmbunătăți calitatea transportului public și a reduce impactul negativ al acestuia asupra mediului. 3. A fost dezvoltat un planificator de rute de transport public transfrontalier (aplicație mobilă). 4. A fost achiziționat și instalat un sistem automat de localizare a vehiculelor și de informare a pasagerilor la nivelul orașului Oradea. 5. Elaborarea unui studiu privind fluxul de pasageri în rețeaua de transport public și realizarea unui sondaj privind originea și destinația la nivelul orașului Oradea. 6. Elaborarea unui plan de dezvoltare a transportului public la nivelul rețelei de transport public operate de OTL. 7. Elaborarea unui studiu tehnic pentru îmbunătățirea sistemului de e-ticketing prin dezvoltarea unui sistem de validare a biletelor care urmează să fie instalat pe vehicule și proiectarea prototipului pentru rețeaua de transport public din Debrecen. 8. Au fost organizate 2 evenimente - campania Săptămâna Europeană a Mobilității în toate localitățile reprezentate în proiect. 9. 3 stații de transport public din orașul Debrecen au fost modernizate prin achiziționarea de panouri de informare în timp real și automate de vânzare a biletelor. Rezultate 1) Modernizarea serviciilor de transport public la nivelul polilor urbani transfrontalieri Oradea și Debrecen și reducerea impactului negativ al acestora asupra mediului. 2) Îmbunătățirea cadrului de analiză și planificare privind modernizarea rețelelor de transport public la nivelul polilor urbani transfrontalieri Oradea și Debrecen. Indicatori 7/c 1 Numărul de servicii de transport public transfrontalier dezvoltate/îmbunătățite Planificat a fi atins: Număr: 16,0 Atins: Număr: 16,0 - Au fost achiziționate și livrate 7 autobuze (6 autobuze noi Euro 6 cu un nivel redus de emisii de CO2 și 1 autobuz hibrid) pentru a fi utilizate de Compania de Transport Public Local Oradea - 1 sistem automat de localizare a vehiculelor și de informare a pasagerilor a fost modernizat - 1 aplicație mobilă pentru planificarea rutelor de transport public transfrontalier pe platformele iOS și Android a fost finalizată și livrată - Au fost finalizate Studiul privind fluxul de trafic și Planul de dezvoltare a transportului public pentru îmbunătățirea serviciilor de transport public operate de Compania de Transport Public Local Oradea; - Au fost achiziționate și livrate 4 autobuze cu un nivel redus de emisii de CO2, pentru a fi utilizate de Compania de Transport Debrecen; - Serviciu îmbunătățit: au fost modernizate 3 stații de transport public din orașul Debrecen prin achiziționarea de panouri de informare în timp real și automate de vânzare a biletelor. Website/webpage: www.trans-border.eu |
| --- | --- |