| Al 3lea Apel Deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-422 |
| Titlu proiect | E-Transport Transport ecologic - Dezvoltarea mobilității durabile în orașele gemene Jimbolia și Mórahalom |
| Axă prioritară | 2- Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în materie de accesibilitate) |
| Prioritate de investiție | 7/c -Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile |
| Perioada de implementare | 54 luni (1 Martie 2019 – 31 August 2023) |
| Obiectiv | Obiectivul principal a fost dezvoltarea unui sistem de transport public transfrontalier ecologic între Jimbolia și Mórahalom prin utilizarea vehiculelor cu emisii reduse de carbon și cu zgomot redus (2 autobuze electrice în România și 1 în Ungaria). |
| Parteneriat | Beneficiar principal: Orașul Jimbolia (România) |
|  | Partener de proiect: Societatea Nonprofit de Informare și Furnizare MÓRA-TOURIST (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 779.715,90 Euro, din care FEDR, 662.758,51 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 687.028,26 Euro Execuția bugetară: 88,11% |
| Sumar | Proiectul ROHU-422 și-a propus să creeze infrastructura necesară pentru sistemul de transport al vehiculelor electrice și să încurajeze mobilitatea transfrontalieră și utilizarea vehiculelor ecologice. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Achiziționarea a 3 autobuze electrice în cadrul proiectului (2 în România și 1 în Ungaria) în vederea implementării unui sitem local și transfrontalier de transport și realizarea infrastructurii necesare acestuia (în Romania au fost construite 1 stație de încarcare, parcarea aferentă, și un copac WIFI inteligent iar în Ungaria au fost construite 2 stații de încarcare cu 2 locuri de parcare); - Organizarea a mai mult de 12 excursii/călătorii între Jimbolia și Mórahalom pentru mai mult de 350 persoane în perioada implementării proiectului; - Organizarea a 12 campanii de sensibilizare în Mórahalom pentru mai mult de 7.200 de persoane din ambele țări, pentru a promova conștientizarea asupra mediului înconjurător și utilizarea vehiculelor electrice; - Organizarea unei conferințe profesionale cu 53 de persoane (din ambele țări) pentru a crește cooperarea dintre specialiști și părțile interesate din România și Ungaria în următoarele domenii: emisii reduse de carbon, zgomot redus și servicii de transport local și transfrontalier și pentru prezentarea avantajelor vehiculelor electrice și a surselor de energie verde. În data de 31.08.2023, proiectul a fost finalizat cu succes. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate. |
| Rezultate principale | Livrabile: - 1 autobuz electric achiziționat de PP2 în Morahalom și 2 autobuze electrice achiziționate de LB în Jimbolia; - Construirea stației de încărcare, a parcărilor necesare și a unui copac solar Wi-Fi în România, precum și a două stații de încărcare și a parcărilor în Ungaria; - Organizarea de acțiuni de sensibilizare pentru 4200 de persoane din ambele țări, în vederea promovării conștientizării problemelor de mediu și a utilizării vehiculelor electrice; - 1 serviciu de transport local în Jimbolia, 1 serviciu de transport local în Morahalom și 1 sistem de transport transfrontalier între Jimbolia și Morahalom, utilizând autobuze electrice achiziționate în cadrul proiectului; - Organizarea unei conferințe profesionale cu 50 de persoane pentru a spori cooperarea între specialiști și părțile interesate din România și Ungaria în următoarele domenii: emisii reduse de carbon, zgomot redus la nivel local și servicii de transport transfrontalier. Rezultate obținute: - Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la importanța utilizării vehiculelor de transport cu emisii reduse de carbon și zgomot redus, prin campania de sensibilizare organizată; - Creșterea cooperării între cele două țări implicate în implementarea proiectului, prin serviciul de transport transfrontalier dezvoltat. Indicatorii principali: 7/c 1 Numărul de servicii de transport public transfrontalier dezvoltate/îmbunătățite Obiectiv planificat: 1 serviciu de transport public transfrontalier dezvoltat/îmbunătățit între Jimbolia și Morahalom, utilizând vehicule electrice Atins: 1 serviciu de transport public transfrontalier dezvoltat/îmbunătățit Indicatorul a fost atins în proporție de 100,00%. Site-ul proiectului: https://greentransport.net/index.php/en/ |