[image: image1.wmf]
 
	 Al Doilea Apel Restrâns - Aplicația Finală                                                                                            

	Cod proiect 
	ROHU-443 FAF 

	Titlu Proiect 
	BABYROHU - Bebeluși transfrontalieri - conectarea serviciilor de sănătate în domeniul obstetricii - ginecologiei și îngrijirii neonatale între Spitalul Clinic de Urgență Pius Brînzeu Timișoara și Clinica Pediatrică din Szeged 

	Axa prioritară 
	4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției) 

	Prioritate de investiție 
	9/a – Investiții în infrastructura medicală 

	Perioada de implementare 
	57 luni (01 Decembrie 2019 – 31 August 2024) 
Proiectul a fost clasificat ca nefinalizat conform deciziei CM nr. 271/05.12.2023. Proiectul nu a fost finalizat fizic până la data de 31.12.2023, prin urmare beneficiarii și-au asumat responsabilitatea și au realizat integral indicatorii și obiectivele, din resurse proprii, până la data de 31.08.2024.

	Obiectiv 
	Proiectul a vizat îmbunătățirea serviciilor de prevenire și de îngrijire a sănătății în domeniile obstetrică-ginecologie și neonatologie din zona transfrontalieră România-Ungaria, prin investiții în infrastructura medicală și achiziționarea de echipamente medicale. De asemenea, pentru a reduce inegalitățile în materie de sănătate în rândul populației, proiectul a vizat și implementarea unor activități soft, precum și schimburi de know-how. 

	Parteneriat 
	Beneficiar principal: 
Consiliul Județean Timiș (România)

	
	Parteneri de proiect: 

PP2: Universitatea din Szeged (Ungaria) 

PP3: Spitalul Clinic de Urgență "Pius Brînzeu" Timişoara (România)

	Buget TOTAL
	13.831.612,90 Euro din care FEDR 11.756.870,95 EUR FEDR 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 13.820.974,43 Euro

Execuția bugetară: 99,92%


	Sumar 
	Provocările teritoriale comune la nivelul graniței România - Ungaria sunt: 

· cheltuielile de îngrijire a sănătății reduse (sub media UE de 8,5%) în ambele țări, 

· echipamente medicale învechite, clădiri vechi și necorespunzătoare,

· lipsa unui serviciu de intervenție de urgență interconectat,

· discrepanțele dintre calitatea serviciilor de îngrijire a sănătății din Ungaria și România, care conduc la migrația în domeniul sănătății.

Principalele activități ale proiectului au fost:  

· BP + PP3: construirea unei noi Clinici de Obstetrică-Ginecologie în Timișoara (cu 6 etaje), dotarea acesteia cu echipamente medicale, precum și achiziționarea de mobilier medical și nemedical pentru noua Clinică – activitatea finalizată până în 31.08.2024; 

· PP2: achiziționarea de echipamente medicale pentru 2 departamente (Departamentul de Pediatrie și Centrul de Sănătate Pediatrică și Departamentul de obstetrică-ginecologie).

În plus, partenerii proiectului au implementat și activități soft, ca de exemplu:  

· organizarea de schimburi de experiență (know-how) prin conferințele medicale de specialitate (videoconferințe/workshop-uri);

· organizarea de campanii de conștientizare în județele Timiș, Arad și Csongrád-Csanád;

· activități de comunicare/ promovare pentru o diseminare amplă a rezultatelor proiectului: evenimente și conferințe de presă, comunicate de presă, broșuri și pliante, afișe și alte materiale promoționale (brățări și body-uri pentru bebeluși). 

Indicatorii de output (realizare) ai programului sunt „9/a1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite” și „9/a2 Numărul de departamente de sănătate afectate de echipamente modernizate”. Prin proiectul ROHU-443, 1.766.263 de persoane beneficiază de servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății și 16 unități de îngrijire a sănătății sunt construite/ modernizate și dotate cu echipamente noi. 

	Rezultate principale 
	Livrabile: 

1) 6 ateliere comune de obstetrică și neonatologie organizate online pentru schimbul de experiențe, 3 găzduite de Universitatea din Szeged, Ungaria, și 3 de Clinica de Obstetrică din Timișoara;

2) 2 recomandări și orientări medicale comune în specializarea obstetrică-ginecologie și neonatologie pregătite;

3) Organizarea unei campanii de sensibilizare în județul Csongrad-Csanad (distribuirea de broșuri și pliante) și a unei campanii de sensibilizare în județele Timiș și Arad (distribuirea de postere și broșuri tipărite) pentru educarea părinților și a populației cu privire la îngrijirea femeilor însărcinate, importanța unui stil de viață sănătos în timpul sarcinii, importanța vaccinărilor și screeningul neonatal;

4) 1 Clinică de Obstetrică-Ginecologie nou construită, dotată și mobilată, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Timișoara (6 etaje, 126 de paturi pentru pacienți);

5) Achiziționarea de echipamente medicale pentru Departamentul de Obstetrică-Ginecologie și o clinică pediatrică a Universității din Szeged.

Rezultate

1) Îmbunătățirea serviciilor medicale și a prevenirii în domeniul obstetricii-ginecologiei și neonatologiei din zona transfrontalieră româno-maghiară, planificată să fie realizată prin construirea și dotarea noii clinici de obstetrică-ginecologie din Timișoara și achiziționarea de echipamente medicale pentru Departamentul de Pediatrie și Centrul de Sănătate Pediatrică și Departamentul de Obstetrică și Ginecologie din Szeged.

2) Creșterea cooperării între experții medicali români și maghiari în domeniul obstetricii-ginecologiei și neonatologiei.

Indicatori

9/a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite

Obiectiv planificat:

Număr: 1.976.348 persoane

Obiectiv atins:

Număr: 1.766.263 persoane au beneficiat de servicii de sănătate îmbunătățite

9/a 2 Numărul departamentelor de sănătate care au beneficiat de echipamente modernizate

Obiectiv planificat:

Număr: 15 departamente de sănătate 

Obiectiv atins:

Număr: 16 unități de sănătate au fost construite/renovate/modernizate și dotate cu echipamente noi.

Website/webpage:

· https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-proiect-BABYROHU-februarie-2025.pdf 

· https://u-szeged.hu/fejlesztesiprojektek/rohu-443/rohu443
· https://www.hosptm.ro/proiecte-europene/proiect-babyrohu-cod-ems-rohu-443/ 

	Nota conceptuală 
	Cod proiect: ROHU-138 

Perioada de implementare: 01 Octombrie 2018 – 30 Aprilie 2019 

Buget total 68.387,00 EUR, din care FEDR 58.128,95 EUR. 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 33.014,27 Euro

Execuția bugetară: 48,28%

Activități pentru elaborarea Aplicației Finală/ Completă. 


