| Apelul Deschis 1 - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-79 |
| Titlu proiect | ROHU TURRIVER Management comun în ce privește conservarea dar și dezvoltarea infrastructurii de informare, a zonei protejate de-a lungul cursului râului Tur din România și Ungaria |
| Axa prioritară | 1 - Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor |
| Prioritatea de investiții | 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural și cultural |
| Perioada implementării | 32 de luni ( Mai 2018- 31 Decembrie 2020) |
| Obiectiv | Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de interes comunitar din zona naturală protejată, situată de-a lungul cursului cursului râului Tur, precum și o mai bună informare a părților interesate (turiștii și comunitatea locală), contribuind astfel la creșterea numărului de vizitatori din zona respectivă |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Direcția Parcul Național Hortobágy (Ungaria) |
|  | Partener de proiect: PP2: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare (România) |
| Buget TOTAL | € 643.759,50, din care FEDR € 547.195,57 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 624.066,26 Euro Execuția bugetară: 96,94% |
| Sumar | Prin acest proiect s-a urmărit îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de interes comunitar precum și promovarea valorilor naturale ale regiunii prin dezvoltarea infrastructurii informaționale. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Organizarea unui workshop de 3 zile pentru specialiștii celor doi parteneri de proiect (în total 12 persoane) cu scopul de a armoniza metodele de monitorizare a habitatelor si speciilor; - Elaborarea a 9 protocoale de monitorizare armonizate, pentru habitatele și speciile propuse a fi monitorizate |

|  | - Realizarea a 2 studii despre speciile de nevertebrate terestre protejate și/sau Natura 2000 de-a care se găsesc de-a lungul cursului inferior al râului Túr in aria proiectului, atât pe partea RO cât și HU - Realizarea a 2 studii despre speciile de pești protejate și/sau Natura 2000 ce se găsesc de-a lungul râului Túr, în aria proiectului, atât pe partea RO cât și HU - Realizarea a 2 rapoarte/investigații privind impactul proceselor de bioamplificare și bioacumulare, asupra faunei de pești și moluște din zona râului Tur - Realizarea a 2 studii despre speciile exotice, invazive de nevertebrate macroscopice acvatice ce se găsesc de-a lungul râului Túr precum și despre habitatele umede învecinate - Realizarea a 2 studii despre speciile de pești exotici, invazivi ce se găsesc de-a lungul râului Túr precum și despre habitatele umede învecinate - Realizarea a 2 studii despre speciile de nevertebrate macroscopice acvatice protejate și/sau Natura 2000 de-a lungul râului Túr - Realizarea unui studiu despre speciile de plante enumerate în Anexa 2 a Directivei Habitat, specii desemnate ale siturilor Natura 2000 ce se găsesc în zona vizată de proiect - Achiziția de echipament (1 aparat de pescuit electric și accesorii, 1 caiac și accesorii, 2 canoe și accesorii, 2 vehicule 4x4, 1 microscop și accesorii, 13 binoculare manuale, cărți de specialitate, plase pentru fluturi, 1 cameră digitală, 1 dispozitiv GPS, 1 cameră digitală ultra-zoom, 20 camere cu senzori de mișcare, 1 GPS tracker de activitate, 1 set de jante, 1 bara de tractare, 1 pachet protecție sub caroserie, 1 set anvelope pt toate tipurile de teren, 1 bara acoperiș, 1 covor pt ghete, 1 set lanțuri pt zăpadă, 1 bara de protecție, 1 laptop, etc.) ce au fost utilizate în activitățile de cercetare - Realizarea a 2 studii despre speciile de plante exotice invazive ce se găsesc de-a lungul râului Túr și în câmpiile inundabile învecinate, în zona vizată de proiect - Elaborarea unei hărți digitale (bazate pe GIS) pentru studiul botanic al habitatelor în zona HU a proiectului - Realizarea unui studiu despre habitatele din situl Natura 2000 ROSCI0214 Râul Tur (România) enumerate în Anexa 1 a Directivei Habitat - Realizarea a 2 studii despre speciile de amfibieni și reptile protejate și/sau Natura 2000 de-a lungul Túr în aria proiectului - Realizarea a 2 studii despre vidra eurasiatica în aria proiectului - Realizarea a 2 studii despre speciile de lilieci in aria proiectului - Elaborarea unui plan comun de acțiune pentru conservarea valorilor naturale din regiunea de frontieră a râului Tur |
| --- | --- |

|  | - Întocmirea unui raport despre locurile adecvate pentru amplasarea cutiilor pentru lilieci în aria RO si HU a proiectului - Achiziționarea a 249 de cutii pentru lilieci ( cutii de hibernare pentru lilieci, cutii pt reproducere, cutii universale pt lilieci si panele pentru lilieci) - Amplasarea a 175 cutii pentru lilieci în site-ul românesc al proiectului și 70 în zona de pe partea maghiară - Întocmirea a 8 rapoarte despre gradul de ocupare al cutiilor de lilieci de către coloniile de lilieci în aria RO si HU a proiectului - Actualizarea sistemului de ghidaj de buzunar TurGO! - Achiziționarea a 3 chioșcuri desktop cu ecran tactil în România și respectiv 1 chioșc desktop cu ecran tactil și 1 tabletă în Ungaria - Dezvoltarea conținutului pentru chioșcurile interactive cu ecran tactil și sistem de ghidare de buzunar - Publicarea materialelor promoționale (18000 de pliante, 200 de lucrări științifice, 600 de postere) - Configurarea zidului de prezentare a liliecilor la Castelul Cégénydányád - Realizarea unui film promoțional de 5 minute la finalul proiectului si 4 filme promoționale de 2 minute in timpul implementării Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.12.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate importante | Livrabile: 1) Pentru efectuarea studiilor interne, au fost achiziționate instrumentele și echipamentele necesare cercetării (de exemplu, mașină electrică de pescuit, motor electric, îmbrăcăminte de pescuit din neopren, radar sonar, caiac și accesorii, canoe și accesorii, vehicul off-road, microscop stereo și accesorii...); 2) Pentru a conserva biodiversitatea pădurilor riverane și a pășunilor, au fost amplasate 245 de cutii artificiale pentru lilieci în 39 de locații diferite și a fost instalat un perete de prezentare a liliecilor la Castelul Cégénydányád. 3) Pentru ghidarea turiștilor care vizitează traseul de biciclete dezvoltat în cadrul proiectului, a fost creat un sistem - sistemul de ghidare de buzunar TurGO!. Rezultate: - 34.571 ha de teren cu o stare de conservare mai bună. - 9 protocoale de monitorizare armonizate, pentru habitatele și speciile monitorizate - 23 de anchete/studii/rapoarte despre speciile de pește protejate, speciile de nevertebrate protejate, speciile de nevertebrate macroscopice invazive, exotice, acvatice, speciile de pești invazivi, exotici, speciile de nevertebrate macroscopice acvatice protejate, speciile de plante enumerate în Anexa 2 la Directiva Habitat, speciile de plante exotice, speciile de lilieci, reptile, vidra, etc - 1 plan de acțiune coordonat pentru conservarea valorilor naturale din regiunea de frontieră a râului Tur - protejarea coloniilor de lilieci din zona vizată de proiect, atât din Romania cât și din Ungaria, datorită studiilor despre lilieci, realizate în cadrul proiectului - dezvoltarea infrastructurii informaționale care vizează turiștii, prin instalarea a 4 chioșcuri pentru informare turiști echipate cu touchscreen si o aplicație pentru smartphone - o pagina Facebook și materiale informative pentru promovarea valorilor naturale ale râului Tur - 1 film promoțional despre activitățile proiectului Indicator principal de realizare Indicatorul de realizare (output) al programului este CO23 Natura și biodiversitatea: suprafața habitatelor susținută pentru a obține o stare mai bună de conservare. Prin proiectul ROHU-79, 34.571 ha de teren au o stare de conservare mai bună. Social media: - https://www.facebook.com/Tur-River-ROHU-79- 720152224775844/ Film de promovare: - https://www.youtube.com/watch?v=ikoKEH3QEww Pagina web: - https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/1374/erdekessegek-es-reszeredmenyek-a-tur- menti-palyazatban - https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/a- szatmari-sik-es-a-tur-menti-teruletek-kozossegi-jelentosegu- lepkefajainak-felmerese - https://tur-info.ro/ |