| 1. nyílt pályázati felhívás – Normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-53 |
| Projekt cím | Na-Tu-Re A Bihor – Hajdú-Bihar megyei határmenti természeti örökség megőrzése és védelme |
| Prioritás tengely | 1 – A közös értékek és erőforrások közös megóvása és hatékony felhasználása |
| Beruházási prioritás | 6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és támogatása |
| Megvalósítási időszak | 68 hónap (2018. május 1 – 2023. december 31.) |
| Célkitűzés | A projekt átfogó fő célja a projekten belül támogatott terület állagmegóvási állapotának fejlesztése volt, melynek eredményeként 5.063,5 hektár területű élőhely kerül jobb természetvédelmi állapotba. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Váradszentmárton Község Önkormányzata (Románia) |
|  | Projekt kedvezményezettek: PP2: Aqua Crisius Sporthorgász Egyesület (Románia) PP3: Ecotop Alapítvány a Kultúráért és az Ökológiai Oktatásért (Románia) PP4: Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 2.835.216,60 euró, melyből 2.409.934,10 euró ERFA |
| Összefoglaló | A projekt jelentős változásokat tűzött ki célul az érintett terület folyómedencéiben és a partokon, az átmenő utak, parkolóhelyek és védőkerítések mentén, valamint az állatetető helyeken nem csak fizikai beavatkozások és az invazív fajok eltávolítása formájában, hanem edukációs tevékenység révén is, a lakosság tájékoztatása útján annak érdekében, hogy mivel tudnak hozzájárulni a jelenlegi természetvédelmi állapot fejlesztéséhez. A főbb tevékenységek az alábbiak voltak: - A Betfia barlang megvizsgálásához és megtisztításához szükséges eszközök beszerzése – VK - Megfigyelő-állomás építése a Betfia Natura 2000 területén – VK - A Betfia Natura 2000 területén létrehozásra kerülő megfigyelő-állomáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzése – VK - A Betfia Natura 2000 területén kerítésekkel ellátott átmenő út építése – VK - A Betfia természetvédelmi területen belüli parkoló és mosdók kiépítése – VK - Közművek (pl. víz-, szennyvízrendszer, elektromos áramellátás, telefonvonalak) kiépítése a Betfia Területen – VK - Megfigyelő-torony építése – VK - A Peta természetvédelmi területhez átvezető út kiépítése – VK - Híd építése a Peta természetvédelmi területhez történő belépés korlátozása céljából – VK - A Peta természetvédelmi terület határa mentén parkoló kiépítése – VK - A Peta természetvédelmi terület kerítéssel való ellátása a Natura 2000 területre történő illetéktelen belépések korlátozása céljából – VK - Itatóként funkcionáló vizes medence kialakítása a Betfia-ban élő denevérek számára – VK - Az invazív fajok eltávolítása a Peta természetvédelmi területen lévő gátak és töltések fenntartása céljából – VK - A Peta természetvédelmi területen a folyók és tavak közelében őshonos fafajták telepítése – VK - Új mesterséges tavak kialakítása a Peta Natura 2000 területein – VK - Információs és tájékoztató táblák kihelyezése – VK - „Zöld” események szervezése: Víz Napja, Biodiverzitás Nap, Föld Napja – VK - Speciális járművek, eszközök, felszerelések beszerzése (4x4 teherautó, traktor alkatrészek, motorosfűrész, szegélynyíró, stb.) – VK - IT eszközök beszerzése a partnerek projektmenedzsment tagjai számára (4 laptop és szoftverek, 2 nyomtató, stb.) – VK, PP2 - Az invazív és problémás fajokról, valamint a kezelésükre és szabályozásukra irányuló megelőző intézkedések összegzéséről szóló 1 db tanulmány elkészítése – PP2 - A tanulmány eredményeként a 31A0* élőhelyen található invazív fajok szabályozása és kiiktatása – PP2 - A 91E0* (partok) és a 91V0 (bükkös) élőhely helyreállítása – PP2 - A Közérdekű Fajok és Élőhelyek Természetvédelmi Állapotáról szóló Éves Jelentés elkészítése (fotódokumentáció és a terület feltérképezése) – PP2 - 7 önkéntes tábor szervezése mindkét országból (RO+HU) érkező résztvevőkkel 45.000 bükkfa ültetése céljából – PP2 - A természetvédelmi terület karbantartásához szükséges eszközök, gépek és csónakok beszerzése (4x4 jármű, 2 motorosfűrész, 2 motorkerékpár) – PP2 - Információs és figyelemfelhívó tevékenységek megszervezése (2 esemény a Kárpáti orgona Nap alkalmából, 500 album, 500 térkép, 500 újrahasznosított anyagból készült táska, dokumentumfilm) – PP2 - A Natura 200 terület természetes élőhelyein található kétéltűek megfelelő szaporodási és etetési helyeinek kialakítása a nyílt térségeken, mezőkön és erdei élőhelyeken belül – PP3 - Denevér- és madárfajok mesterséges fészkeinek és menedékhelyeinek kiépítése (50 denevér menedékhely, 300 fészek kisebb madarak számára, 25 fészek közepes méretű madarak számára) – PP3 - A biodiverzitás tudatosság témájában 2 nemzetközi önkéntes tábor megszervezése – PP3 - 4 növény- és állatvilág megfigyelőpont felállítása – PP3 - A Betfia területen lévő fajok és élőhelyek megfigyelése és beazonosítása a védett állapottá nyilvánítás céljából (15 jelentés) – PP3 - A Betfia-n található közérdekű természetes mezők invazív és adventív fajainak aktív szabályozása (3 jelentés, fotó adatbázis) – PP3 - 2 tapasztalatcsere szervezése a Betfia területen – PP3 - A természetvédelmi állapottá nyilvánításra kerülő fajokról és élőhelyekről szóló információs anyag elkészítése (1500 brosúra, 6000 szórólap, 100 poszter, 150 oktatási célú munkafüzet, stb.) – PP3 - 3 információs kampány szervezése a helyi közösségek körében: Váradszentmárton, Fugyivásárhely, Nánhegyes – a Natura 2000 terület fontosságára, a védetté nyilvánítandó fajokról és élőhelyekről szóló tudásra és az abban rejlő lehetőségekre fókuszálva – PP3 - A Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek erdőjében élő adventív növényfajok visszaszorítására irányuló tevékenységek szervezése – PP4 - Az erdőben található előre kiválasztott növények újbóli betelepítése – PP4 - A növénytelepek helyreállítására irányuló kísérlet megszervezése – PP4 - Mesterséges madárfészkelő helyek kialakítása (több, mint 200 költőhely) – PP4 - Denevér élőhelyek kialakítása (30 denevér költőhely és 1 denevér torony) – PP4 - A védett növényfajok és a Natura 2000 indikátorfajok megfigyelése (3 db éves terv, 3 db éves monitoring jelentés) – PP4 - Az illegális szemétlerakóhelyek megszüntetése Debrecenben és környékén – PP4 - Természetvédelmi figyelemfelhívó tevékenység megszervezése non-formális, interaktív tájékoztató előadások formájában kisebb közösségek számára – PP4 - Regionális és helyi kulturális eseményeken (fesztiválokon) történő figyelemfelhívó tevékenységek szervezése, sátor ás természetvédelmi információs pult kitelepítése formájában – PP4 - Éves nemzetközi természetvédelmi önkéntes tábor szervezése a gyakorlati természetvédelmi feladatok elvégzésének megkönnyítése és a fiatalok tudatosságának és bevonásának céljából – PP4 - Természetvédelmi verseny szervezése gyerekek számára – PP4 - 1 természetvédelmi tudatosság képzés megszervezése „Fenntartható erdőmenedzsment” címmel – PP4 - „Fenntartható erdőmenedzsment” című kétoldalú csereprogramok, terepgyakorlatok évente történő megrendezése – PP4 - A Nyírség területének erdőit bemutató 1000 db album összeállítása – PP4 - 2000 db „A debreceni Nagyerdő” c. színezőkönyv (kiadvány) összeállítása – PP4 - A Nyírségi erdők bemutatása prezentáció elkészítése – PP4 - A „Fedezd fel a debreceni Nagyerdő természeti kincseit” c. 500 db társasjáték kiadása – PP4 - 3 db oktatófilm elkészítése – A Nyírség erdőinek bemutatása – PP4 - A debreceni Nagyerdő és környékét tartalmazó 1000 db turistatérkép elkészítése – PP4 - A védett értékeket bemutató poszter-sorozat összeállítása – PP4 - A madarak itatására alkalmas eszközök beszerzése (30 műanyag edény és kisteljesítményű szivattyú) – PP4 - Eszközök beszerzése (tréler, digitális fényképezőgép, kézi kültéri GPS berendezés, stb.) – PP4 |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei az alábbiak: - Korlátrendszer, (kb. 2.200 m hosszú) kerítés és akadályok kerültek elhelyezésre a projekt által támogatott védett területen a Peta természetvédelmi területre történő belépés korlátozása céljából; - A Betfia Természetvédelmi Területen kialakításra került egy (70 m2) itatómedence denevérek számára; - 6 db a védett kétéltű fajok szaporodását és etetését elősegítő átmeneti víztartály/árok és mesterséges tó került kialakításra a Betfia erdőben; - Hirdetőtáblák és információs táblák kerültek kihelyezésre a projekt által érintett területen és az alábbi információs, promóciós anyagok kerültek kiosztásra a látogatók/helyi lakosság körében: szóróanyagok, brosúrák, fényképalbumok, turistatérképek, rövid dokumentumfilmek, társasjáték (dobozos), színezőkönyv, stb; - környezeti nevelési/oktatási célú 189 lebonyolított esemény/program: önkéntes táborok, tapasztalatcsere rendezvények, figyelemfelhívó tevékenységek, természetvédelmi tevékenységek beltéri prezentációi, terepgyakorlatok, gyerekek számára szervezett természetvédelmi versenyek, környezetvédelmi szakmai képzések, illegális szemétlerakóhelyek felszámolása, stb; - 166 a projekt által érintett területen élő közérdekű fajról és élőhelyről, invazív és problémás fajról és szabályozásukról szóló tanulmány és tudományos jelentés/újság jelent meg; - A projekt által érintett védett területek élőhelyeinek helyreállítása történt meg az alábbi tevékenységek formájában: 87.500 magról telepített fa, 10.100 lágyszárú növény és 800 cserje ültetése a projekt által érintett területen; az invazív fajok eltávolítása és ökológiai tevékenységek megvalósítása a Peta és Betfia természetvédelmi területeken és a Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek erdőjében összesen kb. 3.000 hektár területen; - Speciális járművek beszerzése (4x4 teherautó), traktor, a projekt által érintett területeken végzett különböző ökológiai tevékenységekhez/tereprendezési munkálatokhoz szükséges felszerelések, eszközök vásárlása és a projektmenedzsment csapatok számára beszerzett IT eszközök/irodaszerek; - Denevér- és madárfajok számára menedékhelyek és mesterséges költőhelyek kialakítása: 80 db denevér menedékhely és 590 db madárfészek. - 4 megépített terasz/filagória és 1 megfigyelő torony a Peta és Betfia természetvédelmi területeken; - A Peta és Betfia természetvédelmi területeken felépített/kialakított infrastruktúra: 1 megfigyelő-állomás épült a Betfia természetvédelmi terület határán parkolóval és mosdókkal; egy megfigyelőtorony épült a Betfia-dombon, valamint 2 a Betfia és Peta területeihez vezető átmenő út került kialakításra; a Peta területet ellátták kerítéssel a jogosultalan belépés megakadályozása érdekében, valamint a Peta területén szintén kialakításra került 1 parkoló. - 80 db mesterséges denevér menedékhely és 590 db különböző méretű madárfészek került elhelyezésre a Debrecen-Hajdúböszörményi Tölgyesek erdőben és a Betfia területén; - Speciális ültetőeszközök és kellékek, csónakok, áramgenerátorok és a tereprendezést elősegítő traktor szintén beszerzésre kerültek. A projekt által elért főbb hatások: - A helyi veszélyeztetett fajok jobb természetvédelmi állapota részben került teljesítésre a projekttevékenységek végrehajtása révén. A Valea ladei természetvédelmi terület erdő-újratelepítése jelentős hatással bír a környezetre és nagyban hozzájárul egy jobb állagmegóvási állapot eléréséhez. - A turisták számára több információ áll rendelkezésre a helyi nevezetességeket illetően és jobban hozzáférnek a projekt által érintett terület természeti látványosságaihoz. - A helyi lakosság sokkal tájékozottabb és aktívabb bevonásra került az ökológiai állagmegóvási/természetvédelmi tevékenységekbe. A legfőbb teljesítménymutató: A projekt a „CO23 Természet és biodiverzitás: A támogatott élőhelyek fajlagos területe a jobb megóvási állapot elérése érdekében” elnevezésű Program kimeneti indikátorhoz járult hozzá. A ROHU–53 projekt révén 5.063,5 hektár került jobb természetvédelmi állapotba. |