| Apelul Deschis 1 - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-28 |
| Titlu proiect | Dezvoltarea centrului de protecție împotriva inundațiilor din Szanazug și reabilitarea instalațiilor hidrostatice și mecanice din Tulca |
| Axa prioritară | 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor |
| Prioritatea de investiții | 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor. |
| Perioada implementării | 39 de luni (01.07.2018- 30.09.2021) |
| Obiectiv | Proiectul și-a propus creșterea eficienței prevenirii comune a inundațiilor, creșterea siguranței protecției împotriva inundațiilor a bazinelor de inundații protejate și modernizarea și dezvoltarea instituțiilor de infrastructură de prevenire. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Crișuri (România) |
|  | Parteneri de proiect: PP2: Direcția de Apă a Districtului Valea Crișurilor (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 1.961.546,22 Euro, din care FEDR 1.667.314,28 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 1.861.268,60 Euro Execuția bugetară: 94,89%. |
| Sumar | Proiectul a urmărit asigurarea unor acțiuni prompte legate de situațiile de urgență și gestionarea dezastrelor în bazinul transfrontalier Crișul Repede și Crișul Negru, dezvoltare durabilă, iar, ca rol secundar, asigurarea apei necesare în perioada secetei. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Reabilitarea construcției existente a barajului Tulca - Achiziționarea și instalarea de echipamente hidromecanice, inclusiv grătarele cu auto curățare - Instalarea conexiunii electrice modernizate pentru barajul Tulca - Renovarea Centrului de protecție împotriva inundațiilor Szanazug, dependințele, parcarea și platforma plutitoare - Achiziționarea de echipamente pentru echipele de management (4 laptopuri, 1 imprimantă) Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 30.09.2021. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |

| Rezultate importante | Livrabile: 1) Echipamente de birou achiziționate, de ambii parteneri, pentru a fi utilizate de către angajații lor, precum și de către experții în inundații implicați în misiunile de protecție împotriva inundațiilor, în perioada de control al inundațiilor; 2) Centrul de Protecție împotriva Inundațiilor Szanazug reabilitat. 3) Cele două platforme plutitoare de-a lungul malului râului au fost renovate. 4) Construcția existentă a barajului Tulca reabilitată. Echipamentul hidromecanic existent pentru închiderea și deschiderea barajului a fost înlocuit. Rezultate: - Reabilitarea barajului existent din Tulca, asigurând protecția locuitorilor dintre Crișul Repede și Crișul Negru, precum și a obiectivelor socio-economice din zonele afectate. - Centrul de Protecție împotriva Inundațiilor din Szanazug, renovat, dezvoltat prin infrastructura de control al inundațiilor a KÖVIZIG, contribuie la apărarea împotriva dezastrelor în zona transfrontalieră, crescând eficiența activităților de prevenire a dezastrelor. - Acțiuni prompte legate de situațiile de urgență și gestionarea dezastrelor în bazinul transfrontalier Crișul Repede și Crișul Negru, dezvoltarea durabilă și, ca rol secundar, asigurarea apei necesare în perioadele secetoase. Indicator de realizare (output) Indicatorul de realizare (output) al programului este 5/b - „Populația protejată de servicii îmbunătățite de intervenție în caz de urgență”. Prin proiectul ROHU-28, 149.335 de persoane sunt mai bine protejate prin servicii îmbunătățite de intervenție de urgență. Website/webpage: - http://www.szanazug-tulca.ro/ - http://www.kovizig.hu/06-projektek/02-europa-unios- projektek/17-szanazugi-arvizvedelmi-kozpont- fejlesztese/index.php |
| --- | --- |