| Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-28 |
| Projekt cím | SZANAZUG-TULCA A szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a tulcai zsilip és a hidromechanikai berendezések helyreállítása.. |
| Prioritási tengely | 5 – Kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem (Együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztrófavédelem terén) |
| Beruházási prioritás | 5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása |
| Megvalósítási időszak | 39 hónap (2018. július 1- 2021. szeptember 30.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célkitűzése a közös árvízmegelőzés hatékonyságának, a védett árterek árvízvédelmi biztonságának növelése, valamint a megelőzési infrastruktúra korszerűsítése volt. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Román Nemzeti Vízügyi Igazgatóság (Románia) |
|  | Projektpartner: PP2: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 1.961.546, 22 euró, melyből 1.667.314, 28 euró ERFA támogatás. A projektben elszámolt teljes költségvetés összege: 1.861.268,60 euró. A költségvetés felhasználása: 94,89% |
| Összefoglaló | A projekt célja a sürgősségi és katasztrófavédelmi intézkedések gyors biztosítása a határon átnyúló Sebes-Körös és Fekete-Körös medencéjében, továbbá a fenntartható fejlődés volt, valamint másodlagos célként szárazság/aszály idején a szükséges vízmennyiség biztosítása szerepelt. A projekt főbb tevékenységei az alábbiakat tartalmazták: - A meglévő tulcai gát újjáépítése; - Hidromechanikai berendezések, beleértve az öntisztító rácsok, beszerzése és felszerelése; - A Tulca-gát felújított elektromos hálózatának telepítése; - A Szanazugi Árvízvédelmi Központ, a melléképületek, a parkoló és a lebegő stég felújítása; - Különböző eszközök beszerzése a vezetőség számára (4 laptop, 1 nyomtató). A projekt 2020. szeptember 30-án sikeresen befejeződött. Az összes projekttevékenység teljes mértékben (100%) megvalósításra került. A projekt főbb eredményei az alábbiak: - A két partner által beszerzett irodaszerek, melyeket a munkatársak és az árvízvédelmi időszak alatt az árvízvédelmi küldetésekbe bevont szakértők tudnak használni - A Szanazugi Árvízvédelmi Központ felújítása - A folyók mentén található két lebegő stég felújításra került. - A felújított és korszerűsített Tulca-i vízgyűjtő csomópont. A gát nyitására és zárására szolgáló meglévő hidro-mechanikai eszközt kicserélték. A projekt által elért főbb hatások: - A meglévő Tulca-i gátat újjáépítették, ezáltal a Sebes-Körös és a Fekete-Körös mentén élő lakosság számára nagyobb védettség és az érintett területek szocio-ökonómiai céljai is biztosítottá váltak. - A KÖVIZIG árvízvédelmi infrastruktúrájához tartozó szanazugi Árvízvédelmi Központ felújításra került, ezáltal hozzájárul a katasztrófák elleni védekezéshez a határmenti térségben, valamint növeli a katasztrófavédelmi tevékenységek hatékonyságát. - A Sebes-Körös és Fekete-Körös határmenti medencéjében lehetővé váltak a sürgősségi helyzetekhez és katasztrófa-kezeléshez kapcsolódó azonnali beavatkozások, a fenntartható fejlődés és másodlagos funkcióját tekintve a szárazabb, aszályosabb időszakokban elérhető a szükséges vízmennyiség. A fő eredménymutató: A Program Eredmény mutatója az 5/b-1 „Lakosság, amelyet fejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek”. A ROHU-28 projekt révén 149.335 fő részesül jobb védelemben a fejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatások révén. Weboldalak: - http://www.szanazug-tulca.ro/ - http://www.kovizig.hu/06-projektek/02-europa-unios-projektek/17-szanazugi-arvizvedelmi-kozpont-fejlesztese/index.php |