| 1. Nyílt felhívás- Normál Projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-11 |
| Projekt cím | FORMURES Árvízkockázat-kezelés fejlesztése a Maros folyón, a határon átnyúló térségben. |
| Prioritási tengely | 5- A kockázatmegelőzés és a katasztrófavédelem fejlesztése (Együttműködés a kockázatmegelőzés és a katasztrófavédelem területén) |
| Beruházási prioritás | 5/b- Beruházások ösztönzése a konkrét kockázatok kezelése érdekében, a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség biztosítása, valamint a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése. |
| Megvalósítási időtartam | 50 hónap (2018. április 1 – 2022. május 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő átfogó célkitűzése a határon átnyúló katasztrófa- és árvízkockázat-kezelés javítása volt a Maros vízgyűjtő területén. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Maros Vízügyi Igazgatóság (Románia) |
|  | Projekt Partner: PP2: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Magyarország) |
| TELJES Költségvetés | 2 685 559,00 €, amelyből ERFA: 2 282 725,15 € A projekt keretében igazolt összes elszámolható költség: 2 658 278,34 € Költségvetés felhasználás: 98.98% |
| Összefoglaló | A ROHU-11 projekt célja a román és a magyar vízügyi hatóságok közötti intenzív együttműködés előmozdítása volt az árvízkezelés területén, az államhatárokon és a közigazgatási határokon átívelően. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek: - Árvízvédelmi fal rekonstrukciója (az aradi védmű helyreállítása 2345 m hosszban, valamint partvédelmi művek kialakítása 225 m hosszban) – LB - Az árvízmegelőzéshez és/vagy árvízi beavatkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése (lánctalpas kotrógép, kaszával, faaprítóval és erdészeti csörlővel felszerelt traktor, 8x8-as terepjáró sürgősségi beavatkozásokhoz, topográfiai mérőeszközök, GPS-GNSS, töltések ellenállásmérésére szolgáló berendezések, mobil vízszivattyú, utánfutó) – LB - A szakértői csapat felszerelésének beszerzése (1 kamera, 1 laptop, 1 projektor, 1 térinformatikai (GIS) szoftver, 6 merevlemez, 2 monitor, 1 grafikus kártya, 1 szerver, 2 VMware szoftverlicenc, Corel Draw, Surfer és Adobe Acrobat licencek) - A makói szivattyútelep nyomócsövének és parti zsilipjének rekonstrukciója – PP2 - Közös veszélyeztetettségi (árvízi) térképek kidolgozása, amelyek hatékonyabbá teszik az árvízvédelmet, valamint 2 közös jelentés elkészítése: Batimetriai, topográfiai és GPS-mérési jelentés LIDAR vagy UAV-mérések, Digitális Domborzatmodell (DDM) és ortofotó-jelentés, valamint 2D hidrológiai modellezés és árvízi térképek |

|  | 2022. május 31-én a projekt sikeresen lezárult. A projektben tervezett összes tevékenység megvalósult (100%). |
| --- | --- |
| Fő eredmények | Fő eredmények: - GIS-szoftver beszerzése, amely interaktív, helyalapú grafikus és földrajzi ábrázolású térképeket biztosít a Vezető Kedvezményezett napi használatára a Maros folyó partjának felügyelete érdekében. - Műszaki dokumentáció az aradi árvízvédelmi fal és a folyóparti védelem helyreállításához. - A Vezető Kedvezményezett által beszerzett 8 darab, az árvízmegelőzéshez és/vagy árvízi beavatkozásokhoz szükséges eszköz: lánctalpas kotrógép, kaszával, faaprítóval és erdészeti csörlővel felszerelt traktor, GPS-GNSS topográfiai mérőműszerek, töltések ellenállásmérésére szolgáló berendezés, mobil vízszivattyú, utánfutó a beavatkozó csapat számára felszereléssel, 4-tengelyes pótkocsi és 8x8-as terepjáró sürgősségi beavatkozásokhoz. - A makói szivattyútelep nyomócsövének és parti zsilipjének rekonstrukciója. - A Maros folyó romániai oldali árvízvédelmi falának helyreállítása 2345 m hosszúságban, valamint a folyóparti védelem rehabilitációja. - LIDAR / UAV mérési jelentés és ortofotogram a topográfiai mérések modellezéséhez. - Digitális Domborzatmodell (DDM), valamint a batimetriai, topográfiai és GPS-mérési, ortofotogram- és 2D hidrológiai modellezési jelentés, valamint árvízi térképek. Mindezek az elemzések az árvízi térképek kidolgozásának kiindulópontját képezik. - Árvízi térképek kidolgozása. A projekt főbb eredményei: A lakosság jobb árvízvédelme az alábbiak révén: 1) Az árvízvédelmi fal rehabilitációja és rekonstrukciója (az aradi védmű helyreállítása 2345 m hosszban, valamint partvédelmi munkálatok 225 fm hosszban) a Maros folyó romániai szakaszának bal partján; 2) A makói szivattyútelep nyomócsövének és parti zsilipjének rekonstrukciója; 3) Az árvízvédelmi intézkedésekhez, valamint a katasztrófavédelmi szolgálatok jobb koordinációjához szükséges veszélyeztetettségi (árvízi) térképek kidolgozása. A fő kimeneti mutató A program kimeneti mutatója az 5/b-1: „A lakosság jobb védelemben részesül a továbbfejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatások által”. A ROHU-11 projekt révén 333 864 fő (a 2022-es frissített népszámlálási adatok szerinti lakosságszám) részesül jobb védelemben a továbbfejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatásoknak köszönhetően. |