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	1. Nyílt felhívás- Normál Projektek

	Projekt kód
	ROHU-102

	Projekt cím
	SILVER
A jégeső negatív hatásainak mérséklése Szatmár megyében

	Prioritási tengely
	A kockázatmegelőzés és a katasztrófakezelés fejlesztése

	Beruházási prioritás
	5/b kockázatok kezelését célzó beruházások ösztönzése, a katasztrófaállóság biztosítása és a katasztrófakezelési rendszerek fejlesztése

	Megvalósítási időtartam
	103 hónap (2018. március 1 –2026. szeptember 30.)

	
Célkitűzés
	A projekt fő célja a jégesők gyakoriságának és intenzitásának csökkentése volt Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határon átnyúló térségében, egy megyei szintű jégkármérséklő rendszer kiépítésével Szatmár megyében.

	
Partnerek
	Vezető Kedvezményezett: Szatmár Megyei Tanács (Románia)

	
	Projekt Partner: 
PP2: HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgálat (Magyarország)

	Teljes költségvetés
	1 377 415,02 €, ebből ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap): 1 170 802,76 €

	











Összefoglalás
	A projekt révén Szatmár megye célja egy olyan megyei szintű jégkármérséklő rendszer létrehozása és működtetése volt, amely a természeti veszély észlelésére tervezett talajgenerátorokon alapul.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:
· LP UATSM (Vezető Kedvezményezett – Satu Mare Megye): A 44 talajgenerátorból álló jégkármérséklő rendszert sikeresen legyártották, telepítették és egyedileg tesztelték. Ugyanakkor a megyei szintű jégkármérséklő hálózat üzemeltetése és karbantartása, amely a Vezető Kedvezményezett (Satu Mare megye) felelősségi körébe tartozik, még nem indult el.
· PP2 HungaroMet: 50 új meteorológiai műszer beszerzése és telepítése 9 meteorológiai állomáson (felhőalap-mérő, látástávolság-mérő, jelenlevő időjárás-szenzor, diszdrométer, az eredő sugárzás összetevőit mérő sugárzásdetektorok, talajnedvesség- és talajhőmérséklet-mérő szenzorok, alapvető meteorológiai érzékelők, szélsebesség-mérő, hőmérséklet- és páratartalom-mérő, csapadékmérő).

A jégkármérséklő rendszer Vezető Kedvezményezett (Szatmár Megye) általi üzembe helyezésének elmaradása miatt a projektet nem működőnek („non-functional”) nyilvánították, a célkitűzések teljesítésének határidejét pedig 2026. szeptember 30-ban határozták meg.

	


Fő eredmények
	Fő eredmények:
1. Meteorológiai műszerek beszerzése és telepítése 9 meteorológiai állomáson, amelyek mind a 4 támogatható magyarországi megyében megtalálhatók;
2. A megyei jégkármérséklő hálózatot a szolgáltató 2023 november-decemberében készre jelentette. A 44 talajgenerátorból álló jégkármérséklő rendszert sikeresen legyártották, telepítették és egyedileg tesztelték.

A projekt fő eredményei:
A ROHU-102 projekt keretében Szatmár megyében egy megyei szintű jégkármérséklő rendszer épült ki, amely 40 automatizált, energiafüggetlen generátorállomásból és egy központi vezérlőegységből áll. A rendszer működését a projektpartner, a HungaroMet által biztosított továbbfejlesztett jégeső-előrejelzési és riasztási szolgáltatások támogatják.

A lehető legpontosabb jégeső-előrejelzés biztosítása érdekében a HungaroMet a projekt keretében korszerűsítette a román-magyar határ menti térségben található meteorológiai megfigyelő állomásainak műszeres felszereltségét.

Program kimeneti indikátor: 5/b 1 – A továbbfejlesztett vészhelyzeti reagálási szolgáltatások által védett lakosság száma.
A ROHU-102 projekt révén várhatóan 350 000 ember részesül a továbbfejlesztett vészhelyzeti reagálási szolgáltatások előnyeiből.
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