| - Nyílt felhívás- Normál Projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-102 |
| Projekt cím | SILVER A jégeső negatív hatásainak mérséklése Szatmár megyében |
| Prioritási tengely | A kockázatmegelőzés és a katasztrófakezelés fejlesztése |
| Beruházási prioritás | 5/b kockázatok kezelését célzó beruházások ösztönzése, a katasztrófaállóság biztosítása és a katasztrófakezelési rendszerek fejlesztése |
| Megvalósítási időtartam | 103 hónap (2018. március 1 –2026. szeptember 30.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja a jégesők gyakoriságának és intenzitásának csökkentése volt Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határon átnyúló térségében, egy megyei szintű jégkármérséklő rendszer kiépítésével Szatmár megyében. |
| Partnerek | Vezető Kedvezményezett: Szatmár Megyei Tanács (Románia) |
|  | Projekt Partner: PP2: HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgálat (Magyarország) |
| Teljes költségvetés | 1 377 415,02 €, ebből ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap): 1 170 802,76 € |
| Összefoglalás | A projekt révén Szatmár megye célja egy olyan megyei szintű jégkármérséklő rendszer létrehozása és működtetése volt, amely a természeti veszély észlelésére tervezett talajgenerátorokon alapul. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: - LP UATSM (Vezető Kedvezményezett – Satu Mare Megye): A 44 talajgenerátorból álló jégkármérséklő rendszert sikeresen legyártották, telepítették és egyedileg tesztelték. Ugyanakkor a megyei szintű jégkármérséklő hálózat üzemeltetése és karbantartása, amely a Vezető Kedvezményezett (Satu Mare megye) felelősségi körébe tartozik, még nem indult el. - PP2 HungaroMet: 50 új meteorológiai műszer beszerzése és telepítése 9 meteorológiai állomáson (felhőalap-mérő, látástávolság-mérő, jelenlevő időjárás-szenzor, diszdrométer, az eredő sugárzás összetevőit mérő sugárzásdetektorok, talajnedvesség- és talajhőmérséklet-mérő szenzorok, alapvető meteorológiai érzékelők, szélsebesség-mérő, hőmérséklet- és páratartalom-mérő, csapadékmérő). A jégkármérséklő rendszer Vezető Kedvezményezett (Szatmár Megye) általi üzembe helyezésének elmaradása miatt a projektet nem működőnek („non-functional”) nyilvánították, a célkitűzések teljesítésének határidejét pedig 2026. szeptember 30-ban határozták meg. |
| Fő eredmények | Fő eredmények: 1. Meteorológiai műszerek beszerzése és telepítése 9 meteorológiai állomáson, amelyek mind a 4 támogatható magyarországi megyében megtalálhatók; 2. A megyei jégkármérséklő hálózatot a szolgáltató 2023 november-decemberében készre jelentette. A 44 talajgenerátorból álló jégkármérséklő rendszert sikeresen legyártották, telepítették és egyedileg tesztelték. A projekt fő eredményei: A ROHU-102 projekt keretében Szatmár megyében egy megyei szintű jégkármérséklő rendszer épült ki, amely 40 automatizált, energiafüggetlen generátorállomásból és egy központi vezérlőegységből áll. A rendszer működését a projektpartner, a HungaroMet által biztosított továbbfejlesztett jégeső-előrejelzési és riasztási szolgáltatások támogatják. A lehető legpontosabb jégeső-előrejelzés biztosítása érdekében a HungaroMet a projekt keretében korszerűsítette a román-magyar határ menti térségben található meteorológiai megfigyelő állomásainak műszeres felszereltségét. Program kimeneti indikátor: 5/b 1 – A továbbfejlesztett vészhelyzeti reagálási szolgáltatások által védett lakosság száma. A ROHU-102 projekt révén várhatóan 350 000 ember részesül a továbbfejlesztett vészhelyzeti reagálási szolgáltatások előnyeiből. |