	Apelul Deschis 1 - Proiecte normale

	Cod proiect
	ROHU-102

	Titlu proiect
	SILVER
Diminuarea efectelor negative produse de grindină pe teritoriul
județului Satu Mare

	Axa prioritară
	5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor

	Prioritatea de investiții
	5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor

	Perioada
implementării
	103 luni (01.03.2018- 30.09.2026)

	
Obiectiv
	Obiectivul principal al proiectului a fost reducerea frecvenței și intensității evenimentelor de grindină în zona transfrontalieră a județelor Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg prin înființarea unui sistem de suprimare a grindinii la nivelul de județului Satu Mare.

	

Partneriat
	Beneficiar Principal: Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Satu Mare (România)

	
	Partener de proiect:
PP2: Serviciul Național de Meteorologie (Ungaria)

	Buget TOTAL
	1,377,415.02 Euro din care FEDR 1,170,802.76 Euro

	








Sumar
	Prin intermediul acestui proiect, județul Satu Mare și-a propus să creeze și să operaționalizeze un sistem de suprimare a grindinii, bazat pe generatoare terestre concepute pentru a detecta acest pericol natural. 

Următoarele activități au fost implementate în cadrul proiectului:
· LP UATSM: Sistemul antigrindină, format din 44 de generatoare terestre, a fost fabricat, instalat și testat individual cu succes. Cu toate acestea, serviciul de operare și întreținere a rețelei antigrindină la nivel de județ, care se află în responsabilitatea Beneficiarului Principal (Județul Satu Mare), nu este încă operațional.

· PP2 Hungaromet: Achiziționarea și instalarea a 50 de instrumente meteorologice noi pentru 9 stații meteorologice (metru pentru baza norilor, senzor de vizibilitate, senzor pentru vreme prezentă, disdrometru, detectoare de radiații pentru măsurarea componentelor radiației nete, senzori pentru măsurarea umidității solului și a temperaturii solului, senzori meteorologici de bază, anemometru, termometru și umidimetru, pluviometru).

Pentru operaționalizarea sistemului antigrindină de către LP UATSM, proiectul a fost declarat nefuncțional, cu termen de îndeplinire a obiectivelor 30 septembrie 2026.
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Rezultate importante
	Livrabile:
1. Instrumente meteorologice achiziționate și instalate în 9 stații meteorologice situate în toate cele 4 județe eligibile din Ungaria;
2. Rețeaua județeană de suprimare a grindinii a fost finalizată de către furnizor în noiembrie-decembrie 2023. Sistemul antigrindină, format din 44 de generatoare terestre, a fost fabricat, instalat și testat individual cu succes.

Rezultate:
În cadrul proiectului ROHU-102, în județul Satu Mare a fost înființat un sistem de suprimare a grindinii la nivel de județ, format din 40 de stații generatoare automate, autonome energetic, și o unitate centrală de control. Acest sistem este conceput să beneficieze de servicii îmbunătățite de predicție și alertare a grindinii furnizate de partenerul de proiect HungaroMet.
Pentru a asigura cea mai bună prognoză disponibilă a grindinii, HungaroMet și-a modernizat echipamentele stațiilor de observare meteorologică din zona de frontieră româno-ungară în cadrul acestui proiect.

Indicator de Rezultat al Programului: 5/b 1 – Populația protejată prin servicii îmbunătățite de răspuns la situații de urgență. Prin intermediul proiectului ROHU-102, se așteaptă ca 350.000 de persoane să beneficieze de servicii îmbunătățite de răspuns la situații de urgență.
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